П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.02.2020 г. Ставрополь № 189

Об утверждении Календарного плана мероприятий по воспроизводству лесов города Ставрополя и озеленению территории города Ставрополя на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по воспроизводству лесов города Ставрополя и озеленению территории города Ставрополя на 2020 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от 04.02.2020 № 189

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по воспроизводству лесов города Ставрополя и озеленению территории города Ставрополя на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Срок  выполнения | Ответственный  исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Воспроизводство лесов города Ставрополя | | | | |
| 1) | высадка зеленых насаждений в урочище «Надежда» в целях воспроизводства лесных ресурсов города Ставрополя (вяз, акация белая) | 6 700 шт. | март – апрель;  октябрь – ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное бюджетное учреждение «Ставропольское городское лесничество» (по согласованию) |
| 2) | высадка зеленых насаждений в урочище «Мамайская лесная дача» в целях воспроизводства лесных ресурсов города Ставрополя (лох, дуб черешчатый, акация белая, вяз) | 3 167 шт. | март – апрель;  октябрь – ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное бюджетное учреждение «Ставропольское городское лесничество» (по согласованию) |
| 2. Посадка деревьев на внутриквартальной территории города Ставрополя | | | | |
| 1) | ул. Дзержинского, 174, 176 (рябина, клен);  ул. Комсомольская, 62, 72, 74, 78 (липа, клен, береза, рябина);  ул. Ленина, 118 (клен);  пр. Кооперативный, 1-12 (клен, липа);  пер. Расковой, 1 (береза, дуб);  ул. Объездная, 8 (рябина, береза);  пр. Металлистов, 9 (клен);  ул. Лермонтова, 241, 257 (рябина, липа);  ул. Партизанская, 2 (дуб);  ул. Спартака, 5 (липа);  ул. Пушкина, 65б (береза, клен);  ул. Магистральная, 8 (рябина);  ул. Беличенко, 4, 8 (рябина);  ул. Достоевского, 77/1, 77/2 (клен, липа);  ул. Серова, 420 (береза, липа);  ул. Дзержинского, 188 (дуб, рябина);  пр. Надежденский, 1-3 (береза, липа, рябина);  ул. Мира, 145 (береза, липа, рябина);  ул. Ленина, 289, 291 (рябина);  ул. Чехова, 79/1 (рябина, клен);  ул. Биологическая, 8, 10 (береза, липа, рябина);  ул. Ленина, 112,114 (рябина, липа);  ул. Мира, 280/3 (береза, липа, рябина);  ул. Серова, 472/4 (береза, липа, рябина);  ул. Комсомольская, 62 (береза, липа, рябина);  ул. Спартака, 5а, 7 (береза, липа, рябина);  ул. Маршала Жукова, 30 (береза, липа, рябина);  пер. Врачебный, 49 (липа, рябина);  ул. Ленина, 88, 100, 102 (липа, рябина)  Итого | 14 шт.  26 шт.  5 шт.  10 шт.  9 шт.  8 шт.  4 шт.  18 шт.  10 шт.  6 шт.  9 шт.  2 шт.  4 шт.  10 шт.  10 шт.  5 шт.  5 шт.  10 шт.  3 шт.  7 шт.  6 шт.  4 шт.  5 шт.  5 шт.  5 шт.  5 шт.  5 шт.  5 шт.  10 шт.  225 шт. | март – апрель;  ноябрь – декабрь | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 2) | просп. Кулакова, 45, 47/5, 49, 49/5, 49/6 (рябина, береза, липа);  просп. К. Маркса, 15, 72 (ель);  ул. Орджоникидзе, 1, 2а, 4, 4/1 (береза, липа, рябина);  восточный склон историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» (береза, липа, дуб, клен);  б-р им. генерала А. Ермолова от ул. Войтика до  ул. Казачья (клен);  ул. Дзержинского, 1а (рябина, липа);  ул. Войтика, 43 (липа, рябина);  пер. Макарова, 16 (липа, клен, береза)  Итого | 20 шт.  2 шт.  8 шт.  20 шт.  15 шт.  4 шт.  3 шт.  10 шт.  82 шт. | март – апрель;  ноябрь – декабрь | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 3) | ул. Доваторцев, 31, 33, 37/1, 37/6, 39/1, 43/1, 44/4, 50/1, 65/2, 65/3, 67, 69/1, 69/3, 69/4, 75 (липа, рябина, береза, клен, дуб);  ул. Шпаковская, 70/1, 86/1, 86/3 (береза, рябина, липа, клен);  ул. Фроленко, 14, 16 (липа, рябина);  пр. 2 Юго-Западный, 2г, 8 (липа, клен, рябина);  пр. Фестивальный, 1/1, 13 (береза, рябина);  ул. Космонавтов, 4б, 4в, 6, 8 (береза, липа, рябина);  просп. Юности, 4, 4а, 24, 26/2, 28/2, 48 (липа, рябина);  ул. Бруснева, 4, 8 (рябина, береза);  ул. Васильева, 13, 19, 21, 49 (рябина);  ул. Васякина, 190, 194 (рябина);  пер. Шеболдаева, 4, 7, 9 (липа, клен);  ул. Южный обход, 55/2, 55/3, 55/4, 55/6, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14 (береза, липа, клен, рябина);  ул. Ерохина, 27 (береза, липа, рябина);  ул. Пирогова, 5/1, 38/4, 46/2, 50/1, 70, 92 (береза, рябина, клен, липа);  ул. 45 Параллель, 26, 32 (береза, липа, дуб);  ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/6, 16/4, 20/1, 39/1, 41/1, 41/2, 44/3, 52/1, 52/2, 57/1, 60, 71/2, 81, 87, 89 (береза, рябина, клен, липа);  ул. Тухачевского, 3/9, 12/2 (береза, клен, рябина);  ул. Социалистическая, 8/2 (липа, рябина);  ул. Мира, 360, 367/20 (клен, рябина);  ул. Краснофлотская, 92/315, 260 (береза);  ул. Лермонтова, 260 (береза)  Итого | 70 шт.  15 шт.  6 шт.  11 шт.  6 шт.  12 шт.  18 шт.  6 шт.  15 шт.  6 шт.  10 шт.  45 шт.  5 шт.  27 шт.  10 шт.  57 шт.  8 шт.  3 шт.  6 шт.  4 шт.  3 шт.  343 шт. | март – апрель;  ноябрь – декабрь | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 4) | ул. Биологическая, 10 (ель);  пр. Б. Хмельницкого, 79-151 (ель);  ул. Широкая, 37 (ель);  ул. Города-побратима Безье, 15/3 (ель);  ул. Ленина, 88 (ель);  ул. Ленина, 114 (ель);  ул. Достоевского, 77/1 (ель);  ул. М. Морозова, 14 (ель);  ул. Мира, 151 (ель);  ул. Серова, 486/1 (ель);  ул. Ленина, 243 (ель);  ул. Дзержинского, 176 (ель);  ул. М. Морозова, 56 (ель);  ул. Ленина, 244/2 (ель);  ул. Лермонтова, 103 (ель);  ул. Л. Толстого, 22 (ель);  ул. Ленина, 287, 287/1, 287/2 (ель);  ул. М. Морозова, 1а (ель);  ул. Р. Люксембург, 35 (ель);  ул. Серова, 482а (ель);  ул. Пионерская, 39 (ель);  ул. Дзержинского, 172а (ель);  ул. Серова, 474 (ель);  ул. Лермонтова, 148а (ель);  пер. Чкалова (от ул. Мира до ул. Ленина) (ель);  просп. Кулакова, 47/4 (ель);  ул. Гоголя, 36 (ель);  просп. К. Маркса, 13 (ель);  ул. Дзержинского, 211/213 (ель);  ул. Октябрьская, 229/1 (ель);  пр. Чапаевский, 57 (ель);  ул. Пригородная, 70 (ель);  ул. 45 Параллель, 73 (ель);  ул. 45 Параллель, 26 (ель);  ул. Родосская, 1 (ель);  просп. Ворошилова, 13/2, 13/3 (ель);  просп. Ворошилова, 3/2 (ель);  ул. Доваторцев, 219б (ель);  ул. Доваторцев, 25 (ель);  ул. Доваторцев, 44/1 (ель);  ул. Доваторцев, 84/4 (ель);  просп. Юности, 32 (ель);  просп. Юности, 36 (ель);  ул. Пирогова, 36 (ель);  ул. Пирогова, 92 (ель);  ул. Пирогова, 102 (ель);  ул. Пирогова, 22 (ель);  ул. 50 лет ВЛКСМ, 107 (ель);  ул. 50 лет ВЛКСМ, 28/3 (ель);  ул. Бруснева, 2/3 (ель);  ул. Мира, 400 (ель);  ул. Ленина, 328/11-328/12 (ель);  ул. Ленина, 397-399 (ель);  ул. Южный обход, 55/12 (ель)  Итого | 1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  54 шт. | ноябрь – декабрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 3. Озеленение территории города Ставрополя | | | | |
| 1) | Реконструкция и высадка объектов озеленения:  посадка деревьев и кустарников на пл. Ленина (клен, рябина, пихта, сирень, форзиция, спирея Бумальда, гибискус);  посадка хвойных кустарников на ул. Артема (прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова) (туя);  ремонт лиственницы на ул. Артема от ул. Ленина до  ул. М. Морозова;  посадка и реконструкция кустарника живой изгороди на Крепостной горе (туя);  посадка лиственных деревьев на Александровской площади (клен);  реконструкция кустарников на ул. Космонавтов (можжевельник);  реконструкция зеленых насаждений на разделительной полосе на ул. Доваторцев от ул. Тухачевского  до ул. 45 Параллель (липа) | 288 шт.  2 шт.  16 шт.  215 шт.  5 шт.  30 шт.  20 шт. | март – ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 2) | посев (восстановление) газонов партерных, мавританских и обыкновенных:  разделительная полоса на просп. Кулакова от ул. Ленина до  ул. Октябрьской;  разворотный круг на пересечении ул. Южный обход и  ул. Доваторцев;  разделительная полоса на ул. Космонавтов;  разделительная полоса на ул. Доваторцев;  Крепостная гора;  пл. Ленина;  просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до  ул. Советской;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;  ул. 45 Параллель;  ул. Западный обход;  просп. Российский;  ш. Старомарьевское;  ул. Пирогова | 20 000 кв.м | март – ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 3) | дополнение клумб цветочными композициями из корневищных растений (канны):  Крепостная гора;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского | 9 000 шт. | май – июнь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 4) | вертикальное озеленение ампельными растениями (петунья, пеларгония, ипомея, плющ, бегония):  пл. Ленина;  ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до  ул. Маршала Жукова;  Крепостная гора | 2 000 шт. | май – июль | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 5) | создание дизайнерских клумб из горшечных растений (бегония, агава, хлорофитум):  пл. Ленина;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;  Крепостная гора;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 73 700 шт. | май – июль | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 6) | декорирование архитектурно-художественного облика города Ставрополя с помощью высадки ковровых растений (бегония, гипоэстес, иризиния, седум, альтернатера):  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;  Крепостная гора;  просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции  до ул. Голенева;  ул. Булкина;  ул. Советская | 187 100 шт. | май – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 7) | оформление клумб и газонов однолетними растениями (сальвия, петуния, бегония, тагетес, агератум, георгина):  пл. Ленина;  ул. Маршала Жукова от ул. Дзержинского до ул. Мира;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;  просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до  ул. Советской;  ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до  ул. Маршала Жукова;  просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до  ул. Вокзальной;  ул. Советская от просп. Октябрьской Революции  до ул. Булкина;  ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции;  просп. Юности (сквер «В честь 55-летия Великой Победы Советского народа над фашизмом»);  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел»);  просп. Юности (сквер);  ул. 50 лет ВЛКСМ (сквер) | 253 400 шт. | май – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 8) | оформление клумб и газонов многолетними растениями для сохранения эстетического вида города Ставрополя на длительный срок (астра, хоста):  пл. Ленина;  ул. Мира (администрация Ленинского района города Ставрополя);  ул. Маршала Жукова от ул. Ленина до ул. Мира;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;  ул. Артема от ул. Ленина до ул. Дзержинского;  просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до  ул. Советской;  ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до  ул. Маршала Жукова;  Крепостная гора;  просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до  ул. Вокзальной;  ул. Советская от просп. Октябрьской Революции  до ул. Булкина;  ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 500 шт. | май – октябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 9) | установка новых топиарных фигур на территории города Ставрополя | 2 шт. | сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 10) | создание дизайнерских клумб из двулетних растений (виола, маргаритка, цинерария, незабудка):  пл. Ленина;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;  Крепостная гора;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 115 000 шт. | октябрь – ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 11) | формирование цветочных композиций путем посадки тюльпанов:  пл. Ленина;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;  Крепостная гора;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел»);  Александровская площадь;  ул. Доваторцев;  ул. Дзержинского;  просп. К. Маркса;  просп. Октябрьской Революции;  просп. Юности (сквер);  ул. 50 лет ВЛКСМ (сквер) | 110 000 шт. | октябрь – ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 12) | декорирование архитектурно-художественного облика города Ставрополя с помощью высадки кустов роз:  разделительный газон на просп. Кулакова от ул. Ленина  до ул. Октябрьской;  разделительный газон на ул. Доваторцев от ул. Лермонтова до ул. 45 Параллель;  Крепостная гора;  ул. Дзержинского от ул. Л. Толстого до Александровской площади | 1 000 шт. | ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 4. Спил и обрезка сухостойных деревьев на территории города Ставрополя | | | | |
| 1) | ул. Октябрьская, 113а;  ул. Серова, 319-323;  ул. Октябрьская, 184;  ул. Кирова, 32;  ул. Ленина, 88;  просп. Кулакова, 18/6;  ул. М. Морозова, 55;  ул. Репина, 168;  ул. Мира, 255;  ул. Мичурина, 21;  ул. Мира, 278 (магазин «Стрижамент»);  ул. Мира, 402;  ул. Дзержинского, 116б;  ул. Мира, 186-188;  ул. Пирогова, 26/2;  б-р им. генерала А. Ермолова, 3;  ул. Ленина, 122-124;  ул. Дзержинского, 173;  ул. Ленина, 112;  ул. Ленина, 392;  ул. 50 лет ВЛКСМ, 24б;  ул. Ленина, 438;  от ул. Краснофлотской, 295 до ул. Краснофлотской, 92/315;  пересечение ул. Л.Толстого и ул. Ленина;  ул. Голенева, 20;  ул. Бурмистрова, 57;  ул. 1 Промышленная, 1г;  ул. Советская, 12а;  просп. Юности, 9-11;  ул. Мира, 409;  ул. Тельмана, 185;  ул. Кирова, 40;  ул. Дзержинского, 130-134;  ул. Дзержинского, 102;  ул. 8 Марта, 43;  ул. Пушкина, 27-29;  ул. Пушкина, 30;  ул. Гоголя, 16а;  ул. Баумана, 71;  ул. Ломоносова, 123;  ул. Ломоносова, 91;  ул. Станичная, 38;  ул. Дзержинского, 79;  ул. Дзержинского, 74;  ул. Победы, 8;  ул. Бурмистрова, 19;  ул. Бурмистрова, 100;  ул. Вавилова, 51;  ул. Пономарева, 74;  ул. Пономарева, 66;  ул. Р. Люксембург, 6;  ул. Р. Люксембург, 3;  ул. Руставели, 69;  ул. Голенева, 58а-60;  ул. Орджоникидзе, 31;  ул. Артема, 2;  ул. Маршала Жукова, 7;  ул. Пригородная, 195к;  ул. Ленина, 85;  ул. Ленина, 122-124;  ул. Ленина, 91б;  ул. Ленина, 200;  ул. Ленина, 328;  ул. Ленина (мемориал «Холодный Родник»);  ул. Ленина, 405;  ул. Лермонтова, 3, 5, 7, 10, 17, 19;  пересечение ул. Мира и ул. Чкалова;  ул. М. Морозова, 105;  ул. Тельмана, 85;  ул. Казачья, 12а;  ул. Мичурина, 102/2;  ул. Октябрьская, 67а;  ш. Старомарьевское, 32г;  ш. Старомарьевское, 40/1;  пр. Черняховского, 3;  ул. Войтика, 4/1;  ул. Чапаева от пр. Чапаевского до ул. Березовой;  ул. Мира, 280/6а;  ул. Мира, 204;  ул. Кирова, 29;  ул. Крснофлотская, 104  Итого | 2 шт.  1 шт.  4 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  7 шт.  3 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  3 шт.  4 шт.  6 шт.  1 шт.  8 шт.  3 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  3 шт.  3 шт.  22 шт.  3 шт.  1 шт.  1 шт.  3 шт.  2 шт.  24 шт.  12 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  3 шт.  1 шт.  3 шт.  8 шт.  3 шт.  5 шт.  2 шт.  2 шт.  5 шт.  1 шт.  7 шт.  1 шт.  4 шт.  3 шт.  2 шт.  2 шт.  6 шт.  5 шт.  4 шт.  100 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  3 шт.  325 шт. | в течение года | комитет городского  хозяйства администрации города Ставрополя |
| 2) | ул. Полевая, 79;  пер. Расковой, 3;  ул. Мира, 155;  ул. Московская, 72;  ул. Московская, 62;  ул. Ленина, 287/3-287/4;  ул. Некрасова, 85;  пер. Шевелева, 18;  пр. Львовский,7;  пр. Надежденский, 3;  ул. Л. Толстого, 20  Итого | 1 шт.  1 шт.  4 шт.  1 шт.  2 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  6 шт.  21 шт. | в течение года | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 3) | ул. Айвазовского, 14;  пер. Астраханский, 58-60;  пр. Невского, 67;  пер. Бестужева, 15;  ул. Горького, 29;  ул. Горького, 53;  ул. Голенева, 11;  ул. Голенева, 6, 7;  пересечение ул. Голенева и ул. Железнодорожной;  ул. Дзержинского, 173;  ул. Дзержинского, 211-213;  ул. Железнодорожная, 112а;  ул. Завокзальная, 33а;  ул. Калинина, 26;  ул. Калинина, 39;  ул. Калинина, 4-6;  ул. Кирова, 13;  пер. Интернатский, 36;  ул. Калинина, 12;  ул. Калинина, 65;  ул. Казанская, 31;  ул. Коллективная, 35;  ул. Орджоникидзе, 77;  ул. Орджоникидзе, 71;  ул. Орджоникидзе, 1а;  ул. Орджоникидзе, 2а;  ул. Орджоникидзе, 1;  пересечение пр. Молодежного и пр. Краснодонского;  ул. Орджоникидзе, 4/1;  ул. Пригородная, 203;  ул. Пригородная, 211/1;  ул. Пригородная, 197;  ул. Пригородная, 207;  ул. Пригородная, 213, 213/3;  ул. Пригородная, 201;  ул. Пригородная, 223;  ул. Пригородная, 225;  пересечение ул. Победы, 20 и пр. Подгорного;  просп. К. Маркса, 37;  просп. К. Маркса, 13;  ул. Подгорная, 10;  ул. Репина, 30;  пер. Сиреневый, 32;  ул. Трунова, 71;  ул. Трунова, 78;  ул. Трунова, 136;  ул. Таманская, 19;  ул. Тургенева, 72;  пр. Уфимский, 4;  ул. Федосеева, 16;  ул. Федосеева, 19;  ул. Чапаева, 17б;  пересечение ул. Ясной и ул. Гарнизонной;  ул. Ясеновская, 31  Итого | 1 шт.  7 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  3 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  2 шт.  2 шт.  1 шт.  3 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  3 шт.  1 шт.  1 шт.  3 шт.  3 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  6 шт.  2 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  3 шт.  1 шт.  87 шт. | в течение года | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 4) | ул. Глинки, 59;  ул. Доваторцев 7, 7/2;  ул. 4 Промышленная, 4;  просп. Юности, 30;  пр. Фестивальный, 13;  ул. Доваторцев, 41/4;  ул. 50 лет ВЛКСМ, 10;  ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/2;  ул. Шпаковская, 82/1;  ул. Ленина (сквер «Памяти»);  ул. Пирогова, 48/4;  ул. Пирогова, 26/4;  пр. Кубанский, 7;  ул. 4 Промышленная от просп. Кулакова  до ул. 4 Промышленная, 2;  ул. Доваторцев, 33;  ул. 50 лет ВЛКСМ, 19;  ул. Шпаковская, 82/3;  ул. Ленина, 299  Итого | 2 шт.  5 шт.  1 шт.  5 шт.  4 шт.  1 шт.  2 шт.  3 шт.  3 шт.  7 шт.  5 шт.  1 шт.  1 шт.  10 шт.  2 шт.  6 шт.  3 шт.  3 шт.  64 шт. | в течение года | администрация Промышленного района города Ставрополя |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко