**Календарный план мероприятий по воспроизводству лесов и озеленению территории города Ставрополя на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование мероприятия** | **Объем работ** | **Срок****выполнения** | **Ответственный****исполнитель** |
| **1. Воспроизводство лесов города Ставрополя** |
| 1.1 | Высадка зеленых насаждений на лесном участке № 30 урочища «Надежда», в целях воспроизводства лесных ресурсов города:дуб черешчатый;акация белая Итого: | 3 500 шт.3 333 шт.6 833 шт.  | март – апрель;октябрь - ноябрь | МБУ «Ставропольское городское лесничество» |
| **2. Посадка деревьев на внутриквартальной территории города** |
| 2.1 |

|  |
| --- |
| ул. Дзержинского, 176 (ель); |
| ул. Морозова, 66 (ель); |
| ул. Комсомольская, 89 (береза, туя); |
|
| ул. Комсомольская, 38 (береза); |
| ул. Объездная, 5 (клен); |
| ул. Объездная, 12 (рябина); |
| пр. Деповский (береза); |
| ул. Ленина, 318/3 (сосна); |
| ул. Л. Толстого, 58 (сосна, рябина, каштан); |
|
|
| ул. Ломоносова, 34 (ель, рябина); |
|
| ул. Мира, 316 (липа); |
|
| пер. Зоотехнический,15а (туя); |
| ул. Лермонтова, 235 (рябина); |
| ул. Ленина, 200 (береза, рябина); |
|
| ул. Мира, 155 (береза, рябина); |
|
| ул. Гризодубова, 27 (липа, рябина); |
|
| ул. Чкалова, 27а (липа, рябина); |
|
| пр. Врачебный, 42 (туя, ель, рябина); |
|
|
| ул. Пушкина, 65в (туя ель); |
|
| Александровский парк (береза); |
| ул. Биологическая, 23 (каштан); |
| ул. Города побратима Безье, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5 (туя, рябина, дуб); |
|
|
| ул. Беличенко, 2-6 (сосна); |
| ул. Беличенко, 8 (рябина); |
| Итого:  |

 | 2 шт.3 шт.12 шт.3 шт.5 шт.5 шт.5 шт.2 шт.6 шт.5 шт.7 шт.5 шт.3 шт.10 шт.10 шт.5 шт.5 шт.20 шт.10 шт.10 шт.10 шт.30 шт.6 шт.2 шт.**181** **шт.** |  март – апрель;ноябрь - декабрь | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 2.2 |

|  |
| --- |
| ул. Пригородная, 195, 197, 199, 203, 207, 211/1, 211/3, 213/1, 215/3, 235/1, 235/2 (рябина, липа, береза, ель, сосна, туя); |
| просп. К. Маркса, 3/1 (липа, рябина, сосна);ул. Гражданская, 1б (липа);ул. Гражданская, 3 (рябина); |
| ул. Дзержинского, 1а (рябина);ул. Войтика, 43 (ель, сосна); ул. Орджоникидзе, 2а (береза); |
| ул. Трунова, 134 (береза, рябина, липа); |
| просп. Кулакова, 47/5, 49, 49/5, 49/6 (рябина, береза, туя, сосна, липа); |
| восточный склон историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» (береза, липа, дуб, ясень, клен); |
| бульвар имени генерала А. Ермолова (от ул. Войтика до ул. Казачьей) (клен); |
| проспект К. Маркса, 15 (сосна, ель);Итого: |

 | 20 шт.5 шт.2 шт.3 шт.2 шт.2 шт.2 шт.10 шт.10 шт.15 шт.15 шт.2 шт.**85** **шт.** | март – апрель;ноябрь - декабрь | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 2.3 | ул. Доваторцев, 9, 15, 25, 34, 37/2, 39, 44/1, 45, 46, 65/2, 66, 67/3, 69/2, 73/1, 86/1, 90/5 (туя, рябина, клен, береза, липа);просп. Юности 1/3, 32, 46 (рябина, липа);ул. Бруснева, 11 (рябина);ул. Южный обход, 55/1, 55/5, 55/10, 55/13 (береза, дуб, туя);ул. Ленина, 328/10 (рябина);просп. Кулакова, 29 (рябина, клен); ул. Пирогова, 102 (дуб, рябина);ул. Родосская, 13 (рябина, клен);ул. Космонавтов, 4а, 4б (ель);ул. Тухачевского, 11в (рябина);просп. Ворошилова, 5б (рябина);ул. Шпаковская, 82/4, 86/2, 111 (рябина, туя)ул. 45 Параллель, 2, 3/1, 3/2, 7/1, 7/2 (липа, рябина)ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/4, 20/4, 44/3, 50/1, 52/2, 58/2, 60 (рябина, береза, липа, клен);ул. Серова, 7 (дуб, береза);ул. Тельмана, 236, 238 (рябина, липа, ель)ул. Некрасова, 86 (береза);ул. Фроленко, 4, 12, 16, 22 (рябина, туя, липа)Итого: | 100 шт.15 шт.5 шт.30 шт.2 шт.5 шт.10 шт.7 шт.4 шт.5 шт.3 шт.10 шт.20 шт.26 шт.5 шт.8 шт.2 шт.20 шт.**277** **шт.** | март – апрель;ноябрь - декабрь | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| **3. Озеленение территории города** |
| 3.1 | Реконструкция и высадка объектов озеленения:реконструкция живой изгороди на ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского (барбарис);высадка и реконструкция кустарника на пл. Ленина (гибискус);высадка кустарника на пересечении ул. М. Морозова и ул. Дзержинского;высадка кустарника на мемориале «Огонь Вечной Славы» (барбарис);реконструкция кустарника на Александровской площади (тисс, юкка);высадка декоративных растений в Сквере памяти земляков, погибших в боях при исполнении воинского долга (хоста);реконструкция кустарника по ул. Доваторцев, 50/2 (спирея) | 400 шт.9 шт.300 шт.75 шт.4 шт.55 шт.40 шт. | апрель - ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.2 | Посев (восстановление) газонов партерных, мавританских и обыкновенных:просп. Кулакова от ул. Ленина до ул. Октябрьской (разделительная полоса);ул. Южный обход – ул. Доваторцев (разворотный круг);ул. Космонавтов (разделительная полоса);ул. Доваторцев (разделительная полоса);Крепостная гора;площадь им. В.И. Ленина;просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Советской;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского  | 11 000 кв. м | апрель - июнь  | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.3 | Декорирование архитектурно – художественного облика города с помощью высадки ковровых растений (бегония, гипоэстес, иризиния, седум, альтернантера):ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Голенева | 211 000 шт. | май - июнь |  МУП «Горзеленстрой» |
| 3.4 | Оформление клумб и газонов однолетними растениями (сальвия, петуния, бегония, тагетес, агератум, лобулярия, вербена, импатиенс, георгина, капуста):площадь им. В.И. Ленина;ул. Маршала Жукова от ул. Дзержинского до ул. Мира;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Советской;ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до ул. Маршала Жукова;просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной;ул. Советская от просп. Октябрьской Революции до ул. Булкина;ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции;просп. Юности, сквер «В честь 55-летия Великой Победы Советского народа над фашизмом», аллея «Ставропольцам, погибшим и умершим в результате ликвидации радиационных аварий и катастроф»;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 183 800 шт. | май - июль  | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.5 | Вертикальное озеленение ампельными растениями (петуния ампельная, пеларгония плющистая, ипомея, плющ, бегония ампельная):площадь им. В. И. Ленина;ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до ул. Маршала Жукова;Крепостная гора;просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной;ул. Булкина от ул. Советской до ул. Дзержинского;просп. Октябрьской Революции от ул. Дзержинского до ул. Советской;ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции;ул. Доваторцев – ул. Тухачевского (разворотный круг);площадь 200-летия города Ставрополя | 5 300 шт.  | май - июль  | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.6 | Создание дизайнерских клумб из горшечных растений (бегония драгон, агава, хлорофитум):площадь им. В.И. Ленина;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского (прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);Крепостная гора;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 13 000 шт.  | май - июль  | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.7 | Дополнение клумб цветочными композициями из корневищных растений (канны):Крепостная гора;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского  | 4 500 шт. | июнь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.8 | Установка новых топиарных фигур в центральной части города | 2 шт. | сентябрь | МУП «Горзеленстрой»комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 3.9 | Оформление клумб и газонов многолетними растениями для сохранения эстетического вида города на длительный срок (астра, хоста):площадь им. В.И. Ленина;ул. Мира (администрация Ленинского района города Ставрополя);ул. Маршала Жукова от ул. Ленина до ул. Мира;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского (прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);ул. Артема от ул. Ленина до ул. Дзержинского;просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Советской;ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до ул. Маршала Жукова;Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной;ул. Советская от просп. Октябрьской Революции – ул. Булкина;ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 6 100 шт. | сентябрь - октябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.10 | Создание дизайнерских клумб из двулетних растений (виола, маргаритка, цинерария, незабудка):площадь им. В.И. Ленина;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 100 000 шт. | октябрь - ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.11 | Формирование цветочных композиций путем посадки тюльпанов: площадь им. В.И. Ленина;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;Крепостная гора;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 123 500 шт. | октябрь - ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.12 | Декорирование архитектурно – художественного облика города с помощью высадки кустов роз: пересечение ул. Доваторцев и ул. 45 Параллель;разделительный газон по просп. Кулакова от ул. Ленина до ул. Октябрьской;разделительный газон ул. Доваторцев от ул. Лермонтова до ул. 45 Параллель;разделительный газон по ул. Космонавтов (пересечение ул. Космонавтов и ул. Доваторцев) | 1 000 шт. | ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| **4. Спил и обрезка сухостойных деревьев на территории города** |
| 4.1 | ул. Серова, 250;ул. Серова, 255;ул. Серова, 326;ул. Серова, 241;ул. Серова, 92;ул. Октябрьская, 118а;ул. Железнодорожная, 1б;ул. Дзержинского, 107;ул. Дзержинского, 14;ул. Лермонтова, 201-205;ул. Лермонтова, 36;ул. Лермонтова, 27;ул. Лермонтова, 48;ул. Руставели, 34а;ул. Вокзальная, 2;ул. Мира, 367/21;ул. Мира, 267;ул. Мира, 315;ул. Мира, 367/20;ул. Кавалерийская, 99;ул. Кавалерийская, 73;ул. Тельмана, 2/3;ул. Пригородная, 95;пл. Ленина, 1;ул. Ленина, 241; ул. Ленина, 17;ул. Ленина, 133;ул. Ленина, 131;ул. Ленина, 163;ул. Ленина, 308;ул. Ломоносова, 5;ул. Ломоносова, 3;просп. Ворошилова, 1;просп. Ворошилова, 8а;ул. Л.Толстого, 80;ул. Л. Толстого, 156;ул. Л. Толстого, 22;ул. Голенева, 21;ул. Голенева, 80;пер. Школьный, 9;пер. Шеболдаева, 11;просп. Юности, 13, 15;ул. Победы, 8;ул. Селекционная, 98;ул. Шпаковская, 94/4;Старомарьевское шоссе, 18;ул. Комсомольская, 88;ул. Пирогова, 5/1;ул. Морозова, 6-8;ул. Морозова, 66;ул. Доваторцев, 38;ул. Советской армии;ул. Ленина от ул. Ломоносова до ул. Л. Толстого, ул. Л. Толстого от ул. Ленина до ул. Мира, ул. Мира от ул. Л.Толстого до ул. Ломоносова (территория, прилегающая к ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»;Итого: | 8 шт.1 шт.1 шт.4 шт.1 шт.1 шт.20 шт.4 шт.1 шт.38 шт.3 шт.1 шт.3 шт.1 шт.2 шт.3 шт.1 шт.2 шт.3 шт.5 шт.2 шт.1 шт.1 шт.39 шт.2 шт.1 шт.17 шт.2 шт.1 шт.2 шт.4 шт.16 шт.2 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.2 шт.6 шт.2 шт.1 шт.1 шт.1 шт.21 шт.1 шт.2 шт.1 шт.37 шт.1 шт.3 шт.18 шт.33 шт.**328** **шт.** | в течение года | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 4.2 | ул. Пушкина, 85в;ул. Мира, 309;ул. Ашихина, 49;просп. Октябрьской Революции, 32;ул. Пожарского, 26;пр. Энгельса, 13;ул. Комсомольская, 80-82;пер. Зоотехнический, 13а;Итого: | 1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.2 шт.1 шт.**9** **шт.** | в течение года | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 4.3 |

|  |
| --- |
| пер. Бестужева, 15; |
| ул. Вокзальная, 3; |
| ул. Горького, 9; |
| ул. Горького, 18; |
| ул. Горького, 37; |
| ул. Дзержинского, 1а;  |
| ул. Дзержинского, 31;  |
| ул. Железнодорожная, 91; |
| ул. Калинина, 36; |
| ул. Калинина, 38; |
| ул. Калинина, 18а;ул. Калинина, 39,44 |
| ул. Калинина, 56; |
| ул. Калинина, 58; |
| ул. К. Хетагурова, 4; |
| ул. Кирова, 13; |
| просп. К. Маркса, 77; |
| ул. Лопатина, 110а; |
| ул. Орджоникидзе, 1а; |
| ул. Орджоникидзе, 48; |
| ул. Орджоникидзе, 76; |
| ул. Орджоникидзе, 88-90; |
| ул. Орджоникидзе, 92; |
| ул. Подгорная, 114; |
| пр. Подгорный (в районе дома 20а по ул. Победы); |
| ул. Пригородная, 197; |
| ул. Радолицкого, 2; |
| ул. Станичная, 14; |
| ул. Свободная, 108; |
| ул. Ташлянская, 26а; |
| ул. Трунова, 85; |
| ул. Трунова, 134; |
| ул. Украинская, 15; |
| пер. Школьный, 9; |
| ул. Щаденко, 8; |
| ул. Ясеновская, 11;Итого: |

 |

|  |
| --- |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 2 шт. |
| 2 шт. |
| 1 шт. |
| 2 шт.2 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 2 шт. |
| 3 шт. |
| 5 шт. |
| 1 шт. |
| 2 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 2 шт. |
| 3 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 3 шт. |
| 2 шт. |
| 1 шт. |
| 1 шт. |
| 2 шт. |
| 1 шт. |
| 3 шт.**57** **шт.** |

 | в течение года | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 4.4 |

|  |
| --- |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 35/3;ул. 50 лет ВЛКСМ, 41/1;ул. 50 лет ВЛКСМ, 23/1;ул. 50 лет ВЛКСМ, 3/4;ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/4;  |
| ул. Мира, 454; |
| пр. Фестивальный, 7;ул. Ленина, 441/3-441/8;  |
| ул. Ленина, 299;ул. Ленина, 472/1;ул. Ленина, 328/18; |
| ул. Л.Толстого, 13;ул. Социалистическая, 1; ул. Социалистическая, 1а |
| ул. Социалистическая, 34; |
| ул. 8 Марта, 164; |
| пр. Передовой, 7; |
| ул. Фроленко, 20; |
| пр. Ботанический, 7; |
| ул. Пирогова, 22/4; |
| просп. Кулакова, 8; |
| просп. Ворошилова, 11/2; |
| ул. Васильева, 7; |
| ул. Сочинская, 29;  |
| просп. Юности, 14; |

Итого: | 2 шт.3 шт.2 шт.3 шт.4 шт.5 шт.3 шт.7 шт.3 шт.4 шт.1 шт.1 шт.2 шт.1 шт.4 шт.5 шт.7 шт.1 шт.1 шт.5 шт.2 шт.1 шт.11 шт.1 шт.7 шт.**86** **шт.** | в течение года | администрация Промышленного района города Ставрополя |