О подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, инженерной и социальной инфраструктуры города Ставрополя в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) перечень мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов;

2) состав рабочей группы по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов;

3) форму информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов.

2. Рекомендовать:

1) организациям независимо от их форм собственности, расположенным на территории города Ставрополя, обеспечить своевременную и качественную подготовку жилищного фонда, общественных и производственных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций объектов социального назначения и пассажирского общественного транспорта к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов в срок до 15 сентября 2023 года;

2) акционерному обществу «Теплосеть», муниципальному унитарному предприятию «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, акционерному обществу «Ставропольгоргаз», акционерному обществу «Ставропольские городские электрические сети» завершить в срок до 01 октября 2023 года испытание и наладку инженерных сетей, оборудования теплового, электрического, водопроводно-канализационного, газового хозяйства.

3. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:

1) создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и обеспечить проверку их готовности с выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов в срок до 01 октября 2023 года;

2) установить постоянный контроль за ходом подготовки объектов городского хозяйства города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов.

4. Администрациям районов города Ставрополя:

1) утвердить планы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов в срок до 06 июня 2023 года;

2) создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов потребителей тепловой энергии и обеспечить проверку их готовности с выдачей паспортов готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов в срок до 15 сентября 2023 года;

3) организовать работу по своевременной подготовке к эксплуатации многоквартирных домов, расположенных на территории города Ставрополя, к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов в срок до 15 сентября 2023 года;

4) обеспечить контроль за ходом соблюдения управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирным домом, собственниками, выбравшими непосредственный способ управления, и иными собственниками жилищного фонда графиков подготовки внутридомовых систем центрального отопления к работе в отопительный период 2023 - 2024 годов;

5) обеспечить заготовку противогололедных материалов и организовать работу по привлечению в установленном порядке специализированной техники подведомственных организаций и техники сторонних организаций для работы по ликвидации снежных заносов в срок до 01 октября 2023 года;

6) осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов, еженедельно представлять в комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя информацию согласно форме.

5. Комитету образования администрации города Ставрополя, комитету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя:

1) обеспечить своевременную подготовку муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов в срок до 15 сентября 2023 года;

2) обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов муниципальным учреждениям образования, культуры, физической культуры и спорта в срок до 15 сентября 2023 года.

6. Комитету экономического развития и торговли администрации города Ставрополя обеспечить своевременную подготовку организаций торговли и бытового обслуживания населения к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов в срок до 15 сентября 2023 года.

7. Рекомендовать министерству здравоохранения Ставропольского края обеспечить своевременную подготовку учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Ставрополя, к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов в срок до 15 сентября 2023 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Ставрополя

от г. №

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Единица  измерения | Количество | Срок  исполнения | Исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищное хозяйство | | | | | | |
| 1. | Подготовка многоквартирных домов | дом  тыс. кв. м | | 2413  22305,3 | 15.09.2023 | администрации районов города Ставрополя |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления | дом | | 226 | 15.09.2023 | администрации районов города Ставрополя |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов | дом | | 744 | 15.09.2023 | администрации районов города Ставрополя |
| 4. | Ремонт кровель | дом | | 259 | 15.09.2023 | администрации районов города Ставрополя |
| 5. | Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | единица | | 389 | 15.09.2023 | администрации районов города Ставрополя |
| 6. | Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов | единица | | 51641 | 15.09.2023 | администрации районов города Ставрополя |
| 7. | Герметизация швов стеновых панелей | дом | | 127 | 15.09.2023 | администрации районов города Ставрополя |
| 8. | Утепление:  лестничных клеток;  подвалов;  чердаков | единица | | 218  165  40 | 15.09.2023 | администрации районов города Ставрополя |
| 9. | Изоляция трубопроводов | дом | | 256 | 15.09.2023 | администрации районов города Ставрополя |
| 10. | Промывка системы центрального отопления | дом | | 1578 | 15.09.2023 | администрации районов города Ставрополя |
| 11. | Проверка и подготовка внутридомовых электрических сетей | дом | | 1736 | 15.09.2023 | администрации районов города Ставрополя |
| Дорожно-мостовое хозяйство | | | | | | |
| 1. | Ремонт дорожно-мостового покрытия | тыс. кв. м | | 116 | 01.10.2023 | комитет городского хозяйства администрации  города Ставрополя |
| 2. | Подготовка уборочной техники к работе в зимних условиях | единица | | 100 | 01.10.2023 | администрации районов города Ставрополя |
| 3. | Заготовка противогололед  ных материалов | тонна | | 40000 | 01.10.2023 | администрации районов города Ставрополя |
| Городской пассажирский транспорт | | | | | | |
| 1. | Подготовка подвижного состава | | единица | 61 | 15.09.2023 | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «КРАЙТРАНС»  (по согласованию) |
| 2. | Подготовка специализирован ного автомобильного транспорта | | единица | 20 | 15.09.2023 | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «КРАЙТРАНС»  (по согласованию) |
| 3. | Сезонная регулировка троллейбусной контактной сети | | км | 103,2 | 01.11.2023 | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «КРАЙТРАНС»  (по согласованию) |
| Теплоэнергетическое хозяйство | | | | | | |
| 1. | Подготовка котельных | единица | | 75 | 01.10.2023 | акционерное общество «Теплосеть»  (по согласованию) |
| 2. | Подготовка тепловых сетей | км | | 227,31 | 01.10.2023 | акционерное общество «Теплосеть»  (по согласованию) |
| 3. | Замена котлов | единица | | 12 | 01.10.2023 | акционерное общество «Теплосеть»  (по согласованию) |
| 4. | Замена ветхих тепловых сетей | км | | 1,69 | 01.10.2023 | акционерное общество «Теплосеть»  (по согласованию) |
| 5. | Ремонт котельных | единица | | 10 | 01.10.2023 | акционерное общество «Теплосеть»  (по согласованию) |
| Водопроводно-канализационное хозяйство | | | | | | |
| 1. | Подготовка насосных станций водопровода | единица | | 73 | 01.10.2023 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»  города Ставрополя  (по согласованию) |
| 2. | Подготовка насосных станций канализации | единица | | 30 | 01.10.2023 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»  города Ставрополя  (по согласованию) |
| 3. | Подготовка очистных сооружений водопровода | единица  тыс. куб. м в сутки | | 1  150 | 01.10.2023 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»  города Ставрополя  (по согласованию) |
| 4. | Подготовка очистных сооружений канализации | единица  тыс. куб. м в сутки | | 2  136,5 | 01.10.2023 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»  города Ставрополя  (по согласованию) |
| 5. | Капитальный ремонт сетей водопровода | км | | 5,2 | 01.10.2023 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»  города Ставрополя  (по согласованию) |
| 6. | Замена ветхих сетей  водопровода | км | | 0,85 | 01.10.2023 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»  города Ставрополя  (по согласованию) |
| 7. | Замена ветхих сетей канализации | км | | 0,14 | 01.10.2023 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»  города Ставрополя  (по согласованию) |
| 8. | Промывка сети водопровода | км | | 16 | 01.10.2023 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»  города Ставрополя  (по согласованию) |
| 9. | Промывка сети канализации | км | | 8 | 01.10.2023 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»  города Ставрополя  (по согласованию) |
| 10. | Ремонт и ревизия пожарных гидрантов | единица | | 60 | 01.10.2023 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»  города Ставрополя  (по согласованию) |
| 11. | Ремонт водоразборных колонок | единица | | 126 | 01.10.2023 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»  города Ставрополя  (по согласованию) |
| 12. | Ремонт водопроводных колодцев | единица | | 48 | 01.10.2023 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»  города Ставрополя  (по согласованию) |
| 13. | Ремонт канализационных колодцев | единица | | 59 | 01.10.2023 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»  города Ставрополя  (по согласованию) |
| 14. | Капитальный ремонт, ревизия и ремонт запорной арматуры (задвижек) | единица | | 250 | 01.10.2023 | муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ»  города Ставрополя  (по согласованию) |
| Электросетевое хозяйство | | | | | | |
| 1. | Подготовка электрических сетей,  в том числе:  воздушных;  кабельных | км | | 2785,084  712,536  2072,548 | 01.10.2023 | акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| 2. | Подготовка трансформатор ных подстанций и распределитель ных пунктов | единица | | 752 | 01.10.2023 | акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| 3. | Замена изношенных электрических сетей | км | | 0 | 01.10.2023 | акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| 4. | Реконструкция  трансформатор ных подстанций и распределитель  ных пунктов | единица | | 3 | 01.10.2023 | акционерное общество «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| Газовое хозяйство | | | | | | |
| 1. | Обеспечение  технической готовности газопроводов | км | | 1057,51 | 01.10.2023 | акционерное общество «Ставропольгоргаз»  (по согласованию) |
| 2. | Обследование приборным методом контроля плотности и качества изоляции подземных газопроводов | км | | 416,124 | 01.10.2023 | акционерное общество «Ставропольгоргаз»  (по согласованию) |
| 3. | Текущий ремонт газовых колодцев и арматуры | единица | | 551 | 01.10.2023 | акционерное общество «Ставропольгоргаз»  (по согласованию) |
| 4. | Замена задвижек и кранов на газовых стояках | единица | | 25 | 01.10.2023 | акционерное общество «Ставропольгоргаз»  (по согласованию) |
| 5. | Покраска  надземных газопроводов | км | | 13,120 | 01.10.2023 | акционерное общество «Ставропольгоргаз»  (по согласованию) |
| 6. | Покраска  корпусов станции катодной защиты | единица | | 20 | 01.10.2023 | акционерное общество «Ставропольгоргаз»  (по согласованию) |
| 7. | Покраска  шкафных распределитель  ных пунктов | единица | | 75 | 01.10.2023 | акционерное общество «Ставропольгоргаз»  (по согласованию) |
| 8. | Диагностирование подземных газопроводов | км | | 70,867 | 01.10.2023 | акционерное общество «Ставропольгоргаз»  (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Ставрополя

от . №

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке городского хозяйства и социальной инфраструктуры города Ставрополя к работе в осенне-зимний период

2023 - 2024 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Кишкинев Виталий  Иванович | - исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя первый заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, председатель рабочей группы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прошляков Алексей  Игоревич | - руководитель отдела организации энергоресурсообеспечения и энергосбережения комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, секретарь рабочей группы | |
| Члены рабочей группы: | | |
| Бельчиков Владимир  Владимирович | | - руководитель комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| Вдовин Владимир  Анатольевич | | - генеральный директор акционерного общества «Теплосеть» (по согласованию) |
| Головин Николай  Петрович | | - руководитель комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| Зорин Алексей  Владимирович | | - глава администрации Ленинского района города Ставрополя |
| Красношлык Александр Анатольевич | | - глава администрации Промышленного района города Ставрополя |
| Ломанов Алексей  Алексеевич | | - глава администрации Октябрьского района города Ставрополя |
| Меценатова Наталья Ильинична | | - руководитель комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя |
| Ткачев Алексей Александрович | | - исполнительный директор акционерного общества «Ставропольгоргаз» (по согласованию) |
| Уваров Максим  Анатольевич | | - директор муниципального унитарного предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (по согласованию) |
| Узденов Джигит  Баразбиевич | | - генеральный директор акционерного общества «Ставропольские городские электрические сети» (по согласованию) |
| Волосовцова Евгения Валентиновна | | - руководитель комитета образования администрации города Ставрополя |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города Ставрополя

от г. №

ФОРМА

информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Задание  на весь период | По состоянию на  \_\_\_\_\_ 2023 года | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка многоквартирных домов | дом  тыс. кв. м |  |  |  |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления | дом |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт тепловых узлов | дом |  |  |  |
| 4. | Ремонт кровель | дом |  |  |  |
| 5. | Ремонт оголовков дымовых и вентиляционных каналов | единица |  |  |  |
| 6. | Проверка и прочистка дымовых и вентиляционных каналов | единица |  |  |  |
| 7. | Герметизация швов стеновых панелей | дом |  |  |  |
| 8. | Утепление:  лестничных клеток;  подвалов;  чердаков | единица |  |  |  |
| 9. | Изоляция трубопроводов | дом |  |  |  |
| 10. | Промывка системы центрального отопления | дом |  |  |  |
| 11. | Проверка и подготовка внутридомовых электрических сетей | дом |  |  |  |
| 12. | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов | дом |  |  |  |
| 13. | Заготовка противогололедных материалов | тонна |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_