О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 24.11.2016 № 2665

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 22 ноября 2017 г. № 192 «О бюджете города Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2013 № 3232 «О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 24.11.2016 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» (далее – Программа), следующие изменения:

1) позицию «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«объем бюджетных ассигнований Программы составляет 6829336,97 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 1585878,81 тыс. рублей;

2018 год – 2068122,23 тыс. рублей;

2019 год – 859168,48 тыс. рублей;

2020 год – 814870,71 тыс. рублей;

2021 год – 761084,98 тыс. рублей;

2022 год – 761084,98 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 4580045,13 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 663571,54 тыс. рублей;

2018 год – 964047,88 тыс. рублей;

2019 год – 772238,72 тыс. рублей;

2020 год – 762586,15 тыс. рублей;

2021 год – 708800,42 тыс. рублей;

2022 год – 708800,42 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 1420811,72 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 401716,00 тыс. рублей;

2018 год – 982245,48 тыс. рублей;

2019 год – 29996,56 тыс. рублей;

2020 год – 2284,56 тыс. рублей;

2021 год – 2284,56 тыс. рублей;

2022 год – 2284,56 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 827258,42 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 520591,27 тыс. рублей;

2018 год – 106667,15 тыс. рублей;

2019 год – 50000,00 тыс. рублей;

2020 год – 50000,00 тыс. рублей;

2021 год – 50000,00 тыс. рублей;

2022 год – 50000,00 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в сумме 2608,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1221,70 тыс. рублей;

2019 год – 1387,10 тыс. рублей;

за счет средств организаций в сумме 19486,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 13940,02 тыс. рублей

2019 год – 5546,10 тыс. рублей»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 6829336,97 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 1585878,81 тыс. рублей;

2018 год – 2068122,23 тыс. рублей;

2019 год – 859168,48 тыс. рублей;

2020 год – 814870,71 тыс. рублей;

2021 год – 761084,98 тыс. рублей;

2022 год – 761084,98 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 4580045,13 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 663571,54 тыс. рублей;

2018 год – 964047,88 тыс. рублей;

2019 год – 772238,72 тыс. рублей;

2020 год – 762586,15 тыс. рублей;

2021 год – 708800,42 тыс. рублей;

2022 год – 708800,42 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 1420811,72 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 401716,00 тыс. рублей;

2018 год – 982245,48 тыс. рублей;

2019 год – 29996,56 тыс. рублей;

2020 год – 2284,56 тыс. рублей;

2021 год – 2284,56 тыс. рублей;

2022 год – 2284,56 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 827258,42 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 520591,27 тыс. рублей;

2018 год – 106667,15 тыс. рублей;

2019 год – 50000,00 тыс. рублей;

2020 год – 50000,00 тыс. рублей;

2021 год – 50000,00 тыс. рублей;

2022 год – 50000,00 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в сумме 2608,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1221,70 тыс. рублей;

2019 год – 1387,10 тыс. рублей;

за счет средств организаций в сумме 19486,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 13940,02 тыс. рублей

2019 год – 5546,10 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.»;

3) приложение 1 «Перечень и общая характеристика подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1;

4) в приложении 4 «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» к Программе (далее – Подпрограмма 2):

а) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 4269506,18 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 973199,42 тыс. рублей;

2018 год – 1258968,99 тыс. рублей;

2019 год – 520706,18 тыс. рублей;

2020 год – 533931,33 тыс. рублей;

2021 год – 491350,13 тыс. рублей;

2022 год – 491350,13 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 874941,71 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 309431,44  тыс. рублей;

2018 год – 565510,27 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 3026770,34 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 421723,66 тыс. рублей;

2018 год – 642464,87 тыс. рублей;

2019 год – 502017,19 тыс. рублей;

2020 год – 515242,34 тыс. рублей;

2021 год – 472661,14 тыс. рублей;

2022 год – 472661,14 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 367794,13 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 242044,32 тыс. рублей;

2018 год – 50993,85 тыс. рублей;

2019 год – 18688,99 тыс. рублей;

2020 год – 18688,99 тыс. рублей;

2021 год – 18688,99 тыс. рублей;

2022 год – 18688,99 тыс. рублей»;

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 4269506,18 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 973199,42 тыс. рублей;

2018 год – 1258968,99 тыс. рублей;

2019 год – 520706,18 тыс. рублей;

2020 год – 533931,33 тыс. рублей;

2021 год – 491350,13 тыс. рублей;

2022 год – 491350,13 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 874941,71 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 309431,44  тыс. рублей;

2018 год – 565510,27 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 3026770,34 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 421723,66 тыс. рублей;

2018 год – 642464,87 тыс. рублей;

2019 год – 502017,19 тыс. рублей;

2020 год – 515242,34 тыс. рублей;

2021 год – 472661,14 тыс. рублей;

2022 год – 472661,14 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 367794,13 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 242044,32 тыс. рублей;

2018 год – 50993,85 тыс. рублей;

2019 год – 18688,99 тыс. рублей;

2020 год – 18688,99 тыс. рублей;

2021 год – 18688,99 тыс. рублей;

2022 год – 18688,99 тыс. рублей.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.»;

в) приложение 1 «Перечень и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3;

г) приложение 2 «Объемы и источники финансирования подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4;

5) в приложении 5 «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» к Программе (далее – Подпрограмма 3):

а) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 2504040,06 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 604744,50 тыс. рублей;

2018 год – 787923,46 тыс. рублей;

2019 год – 331238,11 тыс. рублей;

2020 год – 273915,19 тыс. рублей;

2021 год – 263546,01 тыс. рублей;

2022 год – 263546,01 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 545870,01 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 92284,56  тыс. рублей;

2018 год – 416735,21 тыс. рублей;

2019 год – 29996,56 тыс. рублей;

2020 год – 2284,56 тыс. рублей;

2021 год – 2284,56 тыс. рублей;

2022 год – 2284,56 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 1497484,06 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 233912,99 тыс. рублей;

2018 год – 300353,23 тыс. рублей;

2019 год – 262997,34 тыс. рублей;

2020 год – 240319,62 тыс. рублей;

2021 год – 229950,44 тыс. рублей;

2022 год – 229950,44 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 459464,29 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 578546,95 тыс. рублей;

2018 год – 55673,30 тыс. рублей;

2019 год – 31311,01 тыс. рублей;

2020 год – 31311,01 тыс. рублей;

2021 год – 31311,01 тыс. рублей;

2022 год – 31311,01 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в сумме 2608,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1221,70 тыс. рублей;

2019 год – 1387,10 тыс. рублей;

за счет средств организаций в сумме 19486,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 13940,02 тыс. рублей

2019 год – 5546,10 тыс. рублей»;

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 2504040,06 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 604744,50 тыс. рублей;

2018 год – 787923,46 тыс. рублей;

2019 год – 331238,11 тыс. рублей;

2020 год – 273915,19 тыс. рублей;

2021 год – 263546,01 тыс. рублей;

2022 год – 263546,01 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 545870,01 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 92284,56  тыс. рублей;

2018 год – 416735,21 тыс. рублей;

2019 год – 29996,56 тыс. рублей;

2020 год – 2284,56 тыс. рублей;

2021 год – 2284,56 тыс. рублей;

2022 год – 2284,56 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 1497484,06 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 233912,99 тыс. рублей;

2018 год – 300353,23 тыс. рублей;

2019 год – 262997,34 тыс. рублей;

2020 год – 240319,62 тыс. рублей;

2021 год – 229950,44 тыс. рублей;

2022 год – 229950,44 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 459464,29 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 578546,95 тыс. рублей;

2018 год – 55673,30 тыс. рублей;

2019 год – 31311,01 тыс. рублей;

2020 год – 31311,01 тыс. рублей;

2021 год – 31311,01 тыс. рублей;

2022 год – 31311,01 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в сумме 2608,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1221,70 тыс. рублей;

2019 год – 1387,10 тыс. рублей;

за счет средств организаций в сумме 19486,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 13940,02 тыс. рублей

2019 год – 5546,10 тыс. рублей»;

в) приложение 1 «Перечень и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя» к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4;

г) приложение 2 «Объемы и источники финансирования подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя» к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 5.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

# Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение 1

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Обоснование  выделения  подпрограммы | Сроки  исполнения  (годы) | Объемы и источники финансирования  (тыс. рублей) | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель(и)  подпрограммы | Ожидаемый результат | Последствия нереализации подпрограммы | Взаимосвязь с показателями (индикатора  ми) подпрограм мы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя | Жилищный кодекс Российской Федерации,  Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации» | 2017 – 2022 | 7934,89 | | | 21229,78 | | 7224,19 | | | 7024,19 | 6188,84 | 6188,84 |  | приведение технического состояния жилищного фонда в соответствие с нормативными требованиями, создание условий для управления многоквартир  ными домами | увеличение износа и ухудшение технического состояния жилищного фонда, неудовлетво  ренность населения в качестве управления многоквартир ными домами | пункты 1, 2  таблицы 2  приложения 2 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 7934,89 | | | 21229,78 | | 7224,19 | | | 7024,19 | 6188,84 | 6188,84 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 979,52 | | 1543,00 | | | 1539,00 | | | 1527,00 | 1635,85 | 1635,85 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 1130,51 | | 1723,26 | | | 1723,26 | | | 1723,26 | 1220,06 | 1220,06 | администрация  Октябрьского  района города  Ставрополя |
| 3875,95 | | 4069,93 | | | 3851,93 | | | 3663,93 | 3222,93 | 3222,93 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 1948,91 | | 13893,59 | | | 110,00 | | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | комитет городского хозяйства  администрации города Ставрополя |
| 2. | Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя | федеральные законы от  06 октября  2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября  2007 г.  № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 08 ноября  2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации»,  от 10 декабря 1995 г.  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» | 2017 – 2022 | 973199,42 | | 1258968,99 | | | 520706,18 | | | 533931,33 | 491350,13 | 491350,13 |  | приведение улично-дорожной сети и элементов благоустройст  ва автомобиль  ных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям, увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах города Ставрополя,  обеспечение населения транспортными  услугами | неудовлетво  ренность населения транспортны  ми услугами, возникнове  ние дорожно-транспортных происшест  вий, снижение безопасности дорожного движения, ухудшение состояния автомобиль  ных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | пункты 3 - 9  таблицы 2  приложе ния 2 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 421723,66 | | | 642464,87 | | 502017,19 | | | 515242,34 | 472661,14 | 472661,14 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 24633,92 | | 74451,90 | | 81217,41 | | 88601,17 | | | 88601,17 | 88601,17 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 17899,11 | | 60223,26 | | 64831,42 | | 69900,41 | | | 68846,24 | 68846,24 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 41118,36 | | 112323,12 | | 129176,97 | | 141145,11 | | | 140545,11 | 140545,11 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 10745,28 | | 12860,58 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| 327326,99 | | 382606,01 | | 226791,39 | | 215595,65 | | | 174668,62 | 174668,62 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |  |
| 309431,44 | | 565510,27 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 309431,44 | 521064,95 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | комитет городского  хозяйства администрации города Ставрополя |
| 0,00 | 44445,32 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в том числе: | | | | | | | | | | |  |
| 242044,32 | | | 50993,85 | | 18688,99 | | | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 87337,54 | | | 44175,45 | | 18688,99 | | | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 45828,57 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 41152,23 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 67725,98 | | | 6818,40 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 3. | Благоустройство территории города Ставрополя | Лесной кодекс Российской Федерации,  федеральные законы от 24 июня 1998 г.  № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления»,  от 12 января 1996 г.  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решение Ставропольской городской Думы от  23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», постанов  ление Прави  тельства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 2017 – 2022 | 604744,50 | | | 787923,46 | | 331238,11 | | | 273915,19 | 263546,01 | 263546,01 |  | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя, обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизвод  ства городских лесов | снижение уровня благо устройства территории города Ставрополя, ухудшение состояния объектов благо устройства на территории города Ставрополя | пункты 10 -19 табли  цы 2 прило  жения 2 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 233912,99 | | | 300353,23 | | 262997,34 | | | 240319,62 | 229950,44 | 229950,44 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 6654,26 | | | 14377,20 | | 23177,15 | | | 9201,04 | 9201,04 | 9201,04 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 15789,05 | | | 13497,51 | | 26340,74 | | | 21430,74 | 15216,79 | 15216,79 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 7993,32 | | | 13497,51 | | 14278,38 | | | 10486,77 | 11540,94 | 11540,94 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 212,50 | | | 187,50 | | 187,50 | | | 187,50 | 187,50 | 187,50 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 203263,86 | | | 204010,39 | | 199013,57 | | | 199013,57 | 193804,17 | 193804,17 | комитет  городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 0,00 | | | 7484,65 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| 0,00 | | | 36732,39 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | | | |  |
| 0,00 | | 1221,70 | | | 1387,10 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 305,00 | | | 855,10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 0,00 | | 301,00 | | | 232,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 0,00 | | 305,50 | | | 300,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 0,00 | | 310,20 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | | | |  |
| 0,00 | | 13940,02 | | | 5546,10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 1203,53 | | | 3418,10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 0,00 | | 1200,00 | | | 928,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 0,00 | | 1200,00 | | | 1200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 0,00 | | 10336,49 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |  |
| 92284,56 | | | 416735,21 | | 29996,56 | | | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | 5929,60 | | 17079,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 0,00 | | | 5923,72 | | 4633,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 0,00 | | | 5920,00 | | 6000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 92284,56 | | | 55359,06 | | 2284,56 | | | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 0,00 | | | 343602,83 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | |  |
| 278546,95 | | | 55673,30 | | 31311,01 | | | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 9776,08 | | | 12476,08 | | 9476,08 | | | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 10496,87 | | | 15996,87 | | 6996,87 | | | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 500,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 58725,12 | | | 27200,35 | | 14838,06 | | | 14838,06 | 14838,06 | 14838,06 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 199048,88 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроитель  ства  администрации города Ставрополя |
| Итого по Программе за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | 401716,00 | | | 982245,48 | | 29996,56 | | | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | 520591,27 | | | 106667,15 | | 50000,00 | | | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | 663571,54 | | | 964047,88 | | 772238,72 | | | 762586,15 | 708800,42 | 708800,42 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств физических лиц: | | | | 0,00 | | | 1221,70 | | 1387,10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по Программе за счет средств организаций: | | | | 0,00 | | | 13940,02 | | 5546,10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по Программе: | | | | 1585878,81 | | | 2068122,23 | | 859168,48 | | | 814870,71 | 761084,98 | 761084,98 |  |  |  |  |
| Общий объем финансирования Программы: | | | | 6829336,97 | | | | | | | | | | | | | | |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 2

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного  мероприятия  (мероприятия) Подпрограммы | Обоснование  выделения  основного мероприятия  Подпрограммы | Сроки  исполнения  (годы) | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с показателями (индикаторами)  Подпрограммы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.  Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Ставрополя | | оптимизация городской маршрутной сети | 2017 - 2022 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | пункт 8 таблицы 2  приложения 2 к Программе |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта» города Ставрополя | оптимизация городской маршрутной сети | 2017 - 2022 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | \_ |
| 2. | Финансовое обеспечение затрат организаций городского наземного электрического транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя | оптимизация городской маршрутной сети | 2017 - 2022 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | пункт 7 таблицы 2  приложения 2 к Программе |
| 3. | Предоставление субсидии Ставропольскому муниципальному унитарному троллейбусному предприятию в рамках мер по предупреждению банкротства на финансовое обеспечение затрат, направленных на погашение денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, в целях восстановления платежеспособности должника (санации) | сохранение электрического транспорта города Ставрополя | 2017 - 2019 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | - |
| Основное мероприятие 2.  Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  города Ставрополя | | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя; приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям; приведение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное состояние; обеспечение учета автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя; обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в граница города Ставрополя и безопасных условий такого движения; создание, эксплуатация и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) на платной основе | пункты 3,4,7 таблицы 2  приложения 2 к Программе |
| 4. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, из них:  реконструкция участка улицы Пирогова от разворотного круга по улице Пирогова до улицы Доваторцев | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 - 2022 | увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | \_ |
| 5. | Строительство участка проспекта Российского от улицы Тухачевского до улицы Перспективной в  городе Ставрополе | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 6. | Строительство участка проспекта Российского от улицы Тухачевского до улицы Перспективной в городе Ставрополе (корректировка и экспертиза проектно-сметной документации) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 7. | Строительство участка проспекта Российского от улицы Перспективной до улицы 45 Параллель и улицы 45 Параллель от улицы Рогожникова до проспекта Российского (в том числе проектно-сметная документация) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 8. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов, их них:  проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | пункты 3 - 4  таблицы 2  приложения 2  к Программе |
| 9. | Изготовление технических планов на мостовые сооружения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 10. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ставрополя | создание условий для приведения дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное состояние | 2017 - 2022 | приведение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное состояние | \_ |
| 11. | Содержание территории, прилегающей к зданию аэровокзала города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 12. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 13. | Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1 (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Тухачевского на участке от многоквартирного дома № 7/2 до улицы 50 лет ВЛКСМ, с установкой остановочного пункта, созданием парковочных мест, велодорожки, ремонтом сети дождевой канализации, переносом опор троллейбусно-контактной сети) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | \_ |
| 14. | Учет автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 - 2022 | обеспечение учета автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | пункт 7  таблицы 2  приложения 2  к Программе |
| 15. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и безопасных условий такого движения | \_ |
| 16. | Проектирование, строительство, ремонт и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 - 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| инвентаризация сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя | 2017 |
| 17. | Обследование подпорных стен в границах города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | предотвращение оползневых процессов на территории города Ставрополя | \_ |
| 18. | Ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов во внутриквартальные территории | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | обеспечение сохранности внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и безопасных условий такого движения | \_ |
| 19. | Приобретение техники для уборки дорог и тротуаров (на условиях финансовой аренды (лизинга) | создание условий для осуществления деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 2017 - 2022 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и безопасных условий такого движения | \_ |
| 20. | Приобретение коммунальной техники | создание условий для осуществления деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 2018 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | \_ |
| 21. | Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд | создание условий для осуществления деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 2018 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | - |
| 22. | Предоставление субсидии на возмещение затрат организаций по созданию, эксплуатации и обеспечению функционирования на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2022 | создание, эксплуатация и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) на платной основе | \_ |
| Основное мероприятие 3.  Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя | | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации» | 2017 - 2022 | обеспечение безопасности дорожного движения; обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | пункты 5- 6 таблицы 2  приложения 2 к Программе |
| 23. | Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и организация обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами и другими устройствами для регулирования дорожного движения, остановочными пунктами, пешеходными дорожками, нанесение линий дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и на пешеходных переходах | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской  Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации» | 2017 - 2022 | обеспечение безопасности дорожного движения | пункты 5 - 6 таблицы 2  приложения 2 к Программе |
| 24. | Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 | обеспечение безопасности дорожного движения | \_ |
| 25. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Транссигнал» | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2017 - 2019 | обеспечение безопасности дорожного движения | \_ |
| 26. | Содержание лайтбоксов и информационных табло на остановочных пунктах в городе Ставрополе | сохранение эстетического вида города Ставрополя | 2017 - 2022 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | \_ |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 3

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного  мероприятия (мероприятия)  Подпрограммы | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель  Подпрограммы |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.  Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах  города Ставрополя | | 489973,73 | 204871,73 | | 153020,02 | 55182,24 | | 25723,86 | | 25587,94 | 25587,94 | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе: | | | | | | | | | | |
| 489973,73 | 204871,73 | | 153020,02 | 55046,32 | | 25587,94 | | 25587,94 | 25587,94 | |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 133,92 | 0,00 | | 133,92 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта» города Ставрополя | 25161,47 | 4634,01 | | 4159,86 | 4159,86 | | 4159,86 | | 4023,94 | 4023,94 | |
| за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе: | | | | | | | | | | |
| 25027,55 | 4634,01 | | 4025,94 | 4159,86 | | 4159,86 | | 4023,94 | 4023,94 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 133,92 | 0,00 | | 133,92 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Финансовое обеспечение затрат организаций городского наземного электрического  транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя | 110459,82 | 16523,11 | | 17447,84 | 11796,87 | | 21564,00 | | 21564,00 | 21564,00 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 110459,82 | 16523,11 | | 17447,84 | | 11796,87 | | 21564,00 | 21564,00 | | 21564,00 |
| 3. | Предоставление субсидии Ставропольскому  муниципальному унитарному троллейбусному предприятию в рамках мер по предупреждению банкротства на финансовое обеспечение затрат, направленных на погашение денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, в целях восстановления платежеспособности должника (санации) | 354352,44 | 183714,61 | | 131412,32 | | 39225,51 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 354352,44 | 183714,61 | | 131412,32 | | 39225,51 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.  Организация дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | | 3466949,18 | 713535,08 | | 1031187,19 | | 413034,11 | 455717,64 | | 426737,58 | | 426737,58 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 873856,73 | 309431,44 | | 564425,29 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 2255298,32 | | 162059,32 | 415768,05 | 394345,12 | | 437028,65 | | 408048,59 | 408048,59 | |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 367794,13 | 242044,32 | | 50993,85 | 18688,99 | | 18688,99 | | 18688,99 | 18688,99 | |
| 4. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, из них:  реконструкция участка улицы Пирогова от разворотного круга по улице Пирогова до улицы Доваторцев | 54266,40 | 0,00 | | 0,00 | 4435,28 | | 22697,92 | | 13566,60 | 13566,60 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 54266,40 | 0,00 | | 0,00 | 4435,28 | | 22697,92 | | 13566,60 | 13566,60 | |
| 5. | Строительство участка проспекта Российского от улицы Тухачевского до улицы Перспективной в  городе Ставрополе | 1967025,40 | 0,00 | | 1967025,40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 4969,23 | 0,00 | | 4969,23 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 192056,17 | 0,00 | | 192056,17 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Строительство участка проспекта Российского от улицы Тухачевского до улицы Перспективной в городе Ставрополе (корректировка и экспертиза проектно-сметной документации) | 1300,00 | 0,00 | | 1300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 1300,00 | 0,00 | | 1300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Строительство участка проспекта Российского от улицы Перспективной до улицы 45 Параллель и улицы 45 Параллель от улицы Рогожникова до проспекта Российского (в том числе проектно-сметная документация) | 8749,99 | 0,00 | | 8749,99 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 8749,99 | 0,00 | | 8749,99 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов, из них:  проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | 548699,90 | 112152,27 | | 117080,15 | 79866,87 | | 79866,87 | | 79866,87 | 79866,87 | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 361718,66 | 24814,73 | | 92192,41 | 61177,88 | | 61177,88 | | 61177,88 | 61177,88 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | |  |
| 186981,24 | 87337,54 | | 24887,74 | 18688,99 | | 18688,99 | | 18688,99 | 18688,99 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| 260,00 | 0,00 | | 260,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 260,00 | 0,00 | | 260,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Изготовление технических планов на мостовые сооружения в границах города Ставрополя | 387,60 | 0,00 | | 387,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 387,60 | 0,00 | | 387,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ставрополя | 3282,00 | 3282,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 3282,00 | 3282,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| 11. | Содержание территории, прилегающей к зданию аэровокзала города Ставрополя | 6442,00 | 1171,30 | | 1054,17 | 1054,17 | | 1054,17 | | 1054,17 | 1054,17 | | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 6442,00 | 1171,30 | | 1054,17 | 1054,17 | | 1054,17 | | 1054,17 | 1054,17 | |
| 12. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 704132,53 | 327440,68 | | 347009,31 | 14841,27 | | 14841,27 | | 0,00 | 0,00 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 637355,24 | 309431,44 | | 327923,80 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 66777,29 | 18009,24 | | 19085,51 | 14841,27 | | 14841,27 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1 (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Тухачевского на участке от многоквартирного дома № 7/2 до улицы 50 лет ВЛКСМ, с установкой остановочного пункта, созданием парковочных мест, велодорожки, ремонтом сети дождевой канализации, переносом опор троллейбусно-контактной сети) | 19287,71 | 0,00 | | 19287,71 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 19287,71 | 0,00 | | 19287,71 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | Учет автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 6490,00 | 0,00 | | 1090,00 | 1350,00 | | 1350,00 | | 1350,00 | 1350,00 | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 6490,00 | 0,00 | | 1090,00 | 1350,00 | | 1350,00 | | 1350,00 | 1350,00 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| 14. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 1469591,94 | 200154,13 | | 221739,42 | 243608,93 | | 268029,82 | | 268029,82 | 268029,82 | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 1332436,48 | 69817,07 | | 214921,02 | 243608,93 | | 268029,82 | | 268629,82 | 268629,82 | |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | |
| 389116,98 | 19489,96 | | 64125,14 | 70837,65 | | 78221,41 | | 78221,41 | 78221,41 | | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 279048,01 | 15208,75 | | 49081,66 | 53689,82 | | 58758,81 | | 58758,81 | 58758,81 | | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 649062,84 | 35118,36 | | 101714,22 | 119081,46 | | 131049,60 | | 131649,60 | 131649,60 | | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | |  |
| 137155,46 | 130337,06 | | 6818,40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | |
| 37339,29 | 37339,29 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 30172,00 | 30172,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 69644,17 | 62825,77 | | 6818,40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 15. | Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: | 64948,70 | 10579,55 | | 10873,83 | 10873,83 | | 10873,83 | | 10873,83 | 10873,83 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 63074,87 | 9579,55 | | 10000,00 | 10873,83 | | 10873,83 | | 10873,83 | 10873,83 | |
| инвентаризация сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя | 1873,83 | 1000,00 | | 873,83 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | Обследование подпорных стен в границах города Ставрополя | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | Ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов во внутриквартальные территории | 190177,93 | 38204,04 | | 30923,09 | 30562,70 | | 30562,70 | | 29962,70 | 29962,70 | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 165808,21 | 13834,32 | | 30923,09 | 30562,70 | | 30562,70 | | 29962,70 | 29962,70 | |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | |
| 56889,76 | 5143,96 | | 10226,76 | 10379,76 | | 10379,76 | | 10379,76 | 10379,76 | | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 53127,51 | 2690,36 | | 10087,43 | 10087,43 | | 10087,43 | | 10087,43 | 10087,43 | | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 46295,43 | 6000,00 | | 10608,90 | 10095,51 | | 10095,51 | | 9495,51 | 9495,51 | | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | | |  |
| 24369,72 | 24369,72 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | | | |
| 8489,28 | 8489,28 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | администрация  Ленинского района города Ставрополя |
| 10980,23 | 10980,23 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 4900,21 | 4900,21 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 18. | Приобретение техники для уборки дорог и тротуаров (на условиях финансовой аренды (лизинга) | 10745,28 | 10745,28 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 10745,28 | 10745,28 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| 19. | Приобретение коммунальной техники | 42265,35 | 0,00 | | 42265,35 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 12108,55 | 0,00 | | 12108,55 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 30156,80 | 0,00 | | 30156,80 |  | |  | |  |  | |
| 20. | Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд | 752,03 | 0,00 | | 752,03 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 752,03 | 0,00 | | 752,03 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 21. | Предоставление субсидии на возмещение затрат организаций по созданию, эксплуатации и обеспечению функционирования на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 127295,39 | 10977,13 | | 17260,62 | 26441,06 | | 26441,06 | | 23087,76 | 23087,76 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 127295,39 | 10977,13 | | 17260,62 | 26441,06 | | 26441,06 | | 23087,76 | 23087,76 | |
| Основное мероприятие 3.  Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя | | 312683,27 | 54792,61 | | 74861,78 | 52489,83 | | 52489,83 | | 39024,61 | 39024,61 | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя | | | | | | | | | | |
| 311732,31 | 54792,61 | | 73910,72 | 52489,83 | | 52489,83 | | 39024,61 | 39024,61 | |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 951,06 | 0,00 | | 951,06 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 22. | Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и организация обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами и другими устройствами для регулирования дорожного движения, остановочными пунктами, пешеходными дорожками, нанесение линий дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и на пешеходных переходах | 88804,12 | 39905,27 | | 24623,41 | 8568,86 | | 8568,86 | | 3568,86 | 3568,86 | | комитет городского хозяйства  администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 88804,13 | 39905,27 | | 24623,41 | 8568,86 | | 8568,86 | | 3568,86 | 3568,86 | |
| 23. | Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя | 2837,60 | 0,00 | | 2837,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 2837,60 | 0,00 | | 2837,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Транссигнал» | 219433,79 | 14884,35 | | 47295,98 | 43545,98 | | 43545,98 | | 35080,75 | 35080,75 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 218482,73 | 14884,35 | | 46344,92 | 43545,98 | | 43545,98 | | 35080,75 | 35080,75 | |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | | |
| 951,06 | 0,00 | | 951,06 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 25. | Содержание лайтбоксов и информационных табло на остановочных пунктах в городе Ставрополе | 1507,76 | 2,99 | | 4,79 | 374,99 | | 374,99 | | 375,00 | 375,00 | |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | | |
| 1507,76 | 2,99 | | 4,79 | 374,99 | | 374,99 | | 375,00 | 375,00 | | комитет городского хозяйства администрации города  Ставрополя |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: | | 874941,71 | 309431,44 | | 565510,27 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | 367794,13 | 242044,32 | | 50993,85 | 18688,99 | | 18688,99 | | 18688,99 | 18688,99 | |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | | 3026770,34 | 421723,66 | | 642464,87 | 502017,19 | | 515242,34 | | 472661,14 | 472661,14 | |
| Итого по Подпрограмме: | | 4269506,18 | 973199,42 | | 1258968,99 | 520706,18 | | 533931,33 | | 491350,13 | 491350,13 | |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 4

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного  мероприятия  (мероприятия) Подпрограммы | Обоснование  выделения  основного мероприятия  Подпрограммы | Сроки  исполнения  (годы) | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с показателями (индикатора  ми)  Подпрограм  мы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.  Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | | Лесной кодекс Российской Федерации | 2017 – 2022 | обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | пункты 18-19 таблицы 2 приложения 2  к Программе |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального  бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | Лесной кодекс Российской Федерации | 2017 – 2022 | обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | пункт 18  таблицы 2  приложения 2  к Программе |
| Основное мероприятие 2.  Создание и обеспечение надлежащего состояния  мест захоронения на территориях общественных муниципальных кладбищ города Ставрополя | | Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | 2017 – 2022 | благоустройство территорий городских кладбищ | \_ |
| 2. | Проектирование, устройство, благоустройство и содержание муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя, из них: | Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | 2017 – 2022 | благоустройство территорий городских кладбищ | пункт 19  таблицы 2  приложения 2  к Программе |
| устройство нового кладбища города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2017 |
| 3. | Приобретение техники для осуществления мероприятий по погребению | Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном  деле» | 2017 | благоустройство территорий городских кладбищ | - |
| Основное мероприятие 3.  Организация отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке | | решение Ставропольской городской Думы от 24 ноября 2010 года № 118 «Об утверждении Правил содержания животных в городе Ставрополе» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 4. | Организация отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке | решение Ставропольской городской Думы от 24 ноября 2010 года № 118 «Об утверждении Правил содержания животных в городе Ставрополе» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| Основное мероприятие 4.  Благоустройство территории города Ставрополя | | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя; предотвращение оползневых процессов на территории города Ставрополя; обеспечение сохранности и воспроизводства зеленых насаждений; содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя; создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя; улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории города Ставрополя; наведение чистоты и порядка на территории города Ставрополя с целью создания комфортных условий для проживания населения города Ставрополя; благоустройство территории Комсомольского пруда; повышение качества жизни населения города Ставрополя | пункты 10-17  таблицы 2  приложения 2  к Программе |
| 5. | Благоустройство общественных территорий города Ставрополя | постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде  ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 11  таблицы 2 приложения 2  к Программе |
| 6. | Благоустройство дворовых территорий города Ставрополя | постановление Правительства Российской Федерации от  10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде  ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 10  таблицы 2 приложения 2  к Программе |
| 7. | Реализация проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах в том числе:  создание сквера по ул. 50 лет ВЛКСМ в районе многоквартирных домов № 73/1, 73/2 города Ставрополь Ставропольского края  создание сквера по ул. Дзержинского, 4 города Ставрополь Ставропольского края  благоустройство площади возле железнодорожного вокзала и зоны отдыха перед многоквартирным домом по ул. Вокзальной, 24, просп. К. Маркса, 1А города Ставрополь Ставропольского края  благоустройство территории (с размещением спортивных площадок с ограждением, трибунами, раздевалками детской площадки и установкой малых архитектурных форм), расположенной рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом с крытым катком по ул. Тухачевского, 6/1 города Ставрополь Ставропольского края  благоустройство сквера Десантников по ул. Серова в районе дома № 472 города Ставрополя Ставропольского края  ремонт дорожного покрытия по улицам Марьинская, Алмазная, Доваторцев, Кленовая города Ставрополя Ставропольского края  ремонт дорожного покрытия  по улицам Загорской, Заветной, Ляпидевского города Ставрополя Ставропольского края  благоустройство 204 квартала (район  ул. Чехова, 200) города Ставрополя Ставропольского края  ремонт дорожного покрытия по улице Чехова от улицы Широкой до улицы Достоевского города Ставрополя Ставропольского края | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018  2018  2018  2018  2019  2019  2019  2019  2019 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункты 11, 12  таблицы 2 приложения 2  к Программе |
| 8. | Обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункты 13-14  таблицы 2 приложения 2  к Программе |
| 9. | Содержание и благоустройство урочища «Павлова дача» | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 10. | Благоустройство территории, прилегающей к объекту незавершенного строительства, расположенному по адресу: город Ставрополь, улица Чехова, 67 | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 11. | Содержание объектов благоустройства, в том числе водных устройств (фонтанов), городских часов, транспортировка и подача газа к мемориалу «Вечный огонь» | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 16  таблицы 2  приложения 2  к Программе |
| 12. | Благоустройство территории общего пользования по улице Западный обход города Ставрополя (земельный участок с кадастровым номером 26:12:011401:295) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 13. | Благоустройство государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 14. | Благоустройство территории общего пользования по улице Западный обход города Ставрополя (земельный участок с кадастровым номером 26:12:011401:295) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 15. | Благоустройство парковой зоны «Пионерский пруд» в г. Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 16. | Размещение архитектурного освещения ландшафтной композиции «Звездное небо» на территории Александровской площади города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 17. | Строительство наземной стоянки автомобилей закрытого типа по адресу: г. Ставрополь, ул. Советская, 8 (в том числе проектно-изыскательские работы) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 18. | Устройство торшерной линии Театрального сквера, расположенного возле Государственного учреждения культуры «Ставропольский Академический ордена «Знак Почета» театр имени М.Ю. Лермонтова», на пересечении улиц Дзержинского и Артема (в том числе разработка проектно-сметной документации) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 19. | Проектирование и строительство уличного освещения на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 20. | Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 - 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| строительство участка сети дождевой канализации на территории «Русский лес» города Ставрополя |
| строительство участка сети дождевой канализации на территории «Русский лес» города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) |
| выполнение инженерно-геодезических, геологических изысканий и разработка рабочей документации и сметного расчета по восстановлению выпусков сетей дождевой канализации и укреплению склонов по переулку Монастырскому в районе дома № 33 |
| 21 | Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 22. | Обеспечение проведения городских мероприятий, из них:  устройство фундамента и благоустройство прилегающей территории для установки памятника заслуженному художнику РСФСР П. М. Гречишкину  установка трех пилонов с благоустройством прилегающей территории на Аллее Почетных граждан Ставропольского края, расположенной в городе Ставрополе по улице Маршала Жукова | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022  2018  2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 23. | Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя, из них:  изготовление технического плана по объекту «Строительство подпорной стены, расположенной в районе дома № 62а по ул. Герцена в городе Ставрополе» | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | предотвращение оползневых процессов на территории города Ставрополя | пункт 17  таблицы 2  приложения 2  к Программе |
| 24. | Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1 (озеленение, уличное освещение, ремонт инженерных сетей) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 25. | Благоустройство пешеходного спуска с  ул. Дзержинского к государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» по ул. Авиационной, 57 с ремонтом подпорной стены города Ставрополя (в том числе разработка проекта благоустройства) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 26. | Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | обеспечение сохранности и воспроизводства зеленых насаждений | \_ |
| 27. | Содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя, а именно: устройство и содержание систем автоматизированного полива | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя | \_ |
| 28. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя | \_ |
| 29. | Приобретение коммунальной техники, райдеров и прицепов тракторных | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 30. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017, 2020 - 2021 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя | \_ |
| 31. | Создание рекреационной зоны с обустройством пешеходной аллеи, зон массового отдыха населения в центральной исторической части города Ставрополя, расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 53 квартал (2, 4 очередь) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | \_ |
| 32. | Содержание центральной части города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | улучшение эстетического вида территории города Ставрополя | \_ |
| 33. | Ремонт и установка скамеек и урн на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории города Ставрополя | - |
| 34. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | наведение чистоты и порядка на территории города Ставрополя с целью создания комфортных условий для проживания населения города Ставрополя | пункт 15  таблицы 2  приложения 2  к Программе |
| 35. | Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя | создание благоприятной среды для проживания | 2017 – 2022 | повышение качества жизни населения города Ставрополя | \_ |
| 36. | Капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности города Ставрополя (разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Комсомольского пруда, проведение экспертизы проектно-сметной документации) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 | благоустройство территории Комсомольского пруда | - |
| 37. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части проведения работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2018 – 2020 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя | \_ |
| 38. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по благоустройству и содержанию Комсомольского пруда | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо  устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2017 – 2022 | благоустройство территории Комсомольского пруда | \_ |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 5

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного  мероприятия (мероприятия)  Подпрограммы | Объем и источники финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель  Подпрограммы |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.  Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | | 81862,65 | 12844,89 | 15770,62 | | 14094,60 | | 14094,60 | 12528,97 | 12528,97 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 81134,71 | 12844,89 | 15042,68 | | 14094,60 | | 14094,60 | 12528,97 | 12528,97 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 727,94 | 0,00 | 727,94 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального  бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | 81862,65 | 12844,89 | 15770,62 | | 14094,60 | | 14094,60 | 12528,97 | 12528,97 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 81134,71 | 12844,89 | 15042,68 | | 14094,60 | | 14094,60 | 12528,97 | 12528,97 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 727,94 | 0,00 | 727,94 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.  Создание и обеспечение надлежащего состояния  мест захоронения на территориях общественных муниципальных кладбищ города Ставрополя | | 111943,17 | 28353,17 | 21732,16 | | 16821,77 | | 16821,77 | 14107,15 | 14107,15 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 111943,17 | 28353,17 | 21732,16 | | 16821,77 | | 16821,77 | 14107,15 | 14107,15 |
| 2. | Проектирование, устройство, благоустройство и содержание муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя, из них: | 111943,17 | 23877,67 | 21732,16 | | 16821,77 | | 16821,77 | 14107,15 | 14107,15 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 91156,67 | 12566,67 | 16732,16 | | 16821,77 | | 16821,77 | 14107,15 | 14107,15 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| устройство нового кладбища города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | 16311,00 | 11311,00 | 5000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Приобретение техники для осуществления мероприятий по погребению | 4475,50 | 4475,50 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 4475,50 | 4475,50 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.  Организация отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке | | 13707,36 | 2284,56 | 2284,56 | | 2284,56 | | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 13707,36 | 2284,56 | 2284,56 | | 2284,56 | | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 |
| 4. | Организация отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке | 13707,36 | 2284,56 | 2284,56 | | 2284,56 | | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 13707,36 | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 | | | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 |
| Основное мероприятие 4.  Благоустройство территории города Ставрополя | | 2317400,10 | 561261,88 | 748136,12 | 298037,18 | | | 240714,26 | 234625,33 | 234625,33 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 531434,71 | 90000,00 | 413722,71 | | 27712,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 459464,29 | 278546,95 | 55673,30 | | 31311,01 | | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 1304406,18 | 192714,93 | 263578,39 | | 232080,97 | | 209403,25 | 203314,32 | 203314,32 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 2608,80 | 0,00 | 1221,70 | | 1387,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 19486,12 | 0,00 | 13940,02 | | 5546,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Благоустройство общественных территорий города Ставрополя | 31720,95 | 31720,95 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 1720,95 | 1720,95 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Благоустройство дворовых территорий города  Ставрополя | 63433,09 | 63433,06 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет  городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 3433,06 | 3433,06 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Реализация проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах в том числе: | 106993,75 | 0,00 | 49670,83 | | 57322,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 33413,51 | 0,00 | 10735,79 | | 22677,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 51485,32 | 0,00 | 23773,32 | | 27712,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 2608,80 | 0,00 | 1221,70 | | 1387,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 19486,12 | 0,00 | 13940,02 | | 5546,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| создание сквера по ул. 50 лет ВЛКСМ в районе многоквартирных домов № 73/1, 73/2 города Ставрополь Ставропольского края | 10100,00 | 0,00 | 10100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 2674,50 | 0,00 | 2674,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 5920,00 | 0,00 | 5920,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 305,50 | 0,00 | 305,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| создание сквера по ул. Дзержинского, 4 города Ставрополь Ставропольского края | 10116,34 | 0,00 | 10116,34 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 2678,21 | 0,00 | 2678,21 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 5929,60 | 0,00 | 5929,60 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 305,00 | 0,00 | 305,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 1203,53 | 0,00 | 1203,53 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| благоустройство площади возле железнодорожного вокзала и зоны отдыха перед многоквартирным домом по ул. Вокзальной, 24, просп. К. Маркса, 1А города Ставрополь Ставропольского края | 10098,00 | 0,00 | 10098,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация  Октябрьского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 2673,28 | 0,00 | 2673,28 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 5923,72 | 0,00 | 5923,72 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 301,00 | 0,00 | 301,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| благоустройство территории (с размещением спортивных площадок с ограждением, трибунами, раздевалками детской площадки и установкой малых архитектурных форм), расположенной рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом с крытым катком по ул. Тухачевского, 6/1 города Ставрополь Ставропольского края | 19356,49 | 0,00 | 19356,49 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет  градостроительства администрации  города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 2709,80 | 0,00 | 2709,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 310,20 | 0,00 | 310,20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 10336,49 | 0,00 | 10336,49 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| благоустройство сквера Десантников по ул. Серова в районе дома № 472 города Ставрополя Ставропольского края | 12409,96 | 0,00 | 0,00 | | 12409,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 4909,76 | 0,00 | 0,00 | | 4909,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 6000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 300,10 | 0,00 | 0,00 | | 300,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 1200,10 | 0,00 | 0,00 | | 1200,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт дорожного покрытия по улицам Марьинская, Алмазная, Доваторцев, Кленовая города Ставрополя Ставропольского края | 12410,00 | 0,00 | 0,00 | | 12410,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 4910,00 | 0,00 | 0,00 | | 4910,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 6000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 1200,00 | 0,00 | 0,00 | | 1200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт дорожного покрытия  по улицам Загорской, Заветной, Ляпидевского города Ставрополя Ставропольского края | 9584,61 | 0,00 | 0,00 | | 9584,61 | |  |  |  | администрация  Октябрьского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 3791,61 | 0,00 | 0,00 | | 3791,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 4633,00 | 0,00 | 0,00 | | 4633,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 928,00 | 0,00 | 0,00 | | 928,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 232,00 | 0,00 | 0,00 | | 232,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| благоустройство 204 квартала (район  ул. Чехова, 200) города Ставрополя Ставропольского края | 12411,96 | 0,00 | 0,00 | | 12411,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 4909,96 | 0,00 | 0,00 | | 4909,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 6000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 1201,00 | 0,00 | 0,00 | | 1201,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 301,00 | 0,00 | 0,00 | | 301,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт дорожного покрытия по улице Чехова от улицы Широкой до улицы Достоевского города Ставрополя Ставропольского края | 10506,39 | 0,00 | 0,00 | | 10506,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 4156,39 | 0,00 | 0,00 | | 4156,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 5079,00 | 0,00 | 0,00 | | 5079,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | | | | |
| 1017,00 | 0,00 | 0,00 | | 1017,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | | | | |
| 254,00 | 0,00 | 0,00 | | 254,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя | 617522,40 | 115259,31 | 100812,61 | | 100612,62 | | 100612,62 | 100112,62 | 100112,62 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 617522,40 | 115259,31 | 100812,61 | | 100612,62 | | 100612,62 | 100112,62 | 100112,62 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 9. | Содержание и благоустройство урочища «Павлова дача» | 495,00 | 90,00 | 81,00 | | 81,00 | | 81,00 | 81,00 | 81,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 495,00 | 90,00 | 81,00 | | 81,00 | | 81,00 | 81,00 | 81,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 10. | Благоустройство территории, прилегающей к объекту незавершенного строительства, расположенному по адресу: город Ставрополь, улица Чехова, 67 | 3291,57 | 0,00 | 3291,57 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 3291,57 | 0,00 | 3291,57 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Содержание объектов благоустройства, в том числе водных устройств (фонтанов), городских часов, транспортировка и подача газа к мемориалу «Вечный огонь» | 115315,68 | 13746,85 | 23277,91 | | 22152,62 | | 22152,62 | 16992,84 | 16992,84 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 115315,68 | 13746,85 | 23277,91 | | 22152,62 | | 22152,62 | 16992,84 | 16992,84 |
| в том числе по ответственным соисполнителям: | | | | | | | | |
| 18174,00 | 2361,23 | 3495,41 | | 3079,34 | | 3079,34 | 3079,34 | 3079,34 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 39337,04 | 4644,13 | 7252,09 | | 6333,12 | | 6333,12 | 7387,29 | 7387,29 | администрация  Октябрьского района города Ставрополя |
| 54054,26 | 6361,86 | 11856,26 | | 12066,01 | | 12066,01 | 5852,06 | 5852,06 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 3750,38 | 379,63 | 674,15 | | 674,15 | | 674,15 | 674,15 | 674,15 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 12. | Благоустройство территории общего пользования по улице Западный обход города Ставрополя (земельный участок с кадастровым номером 26:12:011401:295) | 41284,42 | 0,00 | 41284,42 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет  градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 39220,20 | 0,00 | 39220,20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 2064,22 | 0,00 | 2064,22 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Благоустройство государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» | 44949,36 | 0,00 | 44949,36 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет  градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 39000,00 | 0,00 | 39000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 5949,36 | 0,00 | 5949,36 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Благоустройство территории общего пользования по улице Западный обход города Ставрополя (земельный участок с кадастровым номером 26:12:011401:295) | 243034,37 | 0,00 | 243034,37 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет  градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 230882,65 | 0,00 | 230882,65 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 12151,72 | 0,00 | 12151,72 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Благоустройство парковой зоны «Пионерский пруд» в г. Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | 6818,40 | 0,00 | 6818,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет  градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 6818,40 | 0,00 | 6818,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Размещение архитектурного освещения ландшафтной композиции «Звездное небо» на территории Александровской площади города Ставрополя | 29999,98 | 0,00 | 29999,98 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет  градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 28499,98 | 0,00 | 28499,98 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Строительство наземной стоянки автомобилей закрытого типа по адресу: г. Ставрополь, ул. Советская, 8 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5488,89 | 0,00 | 5488,89 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет  градостроительства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 5488,89 | 0,00 | 5488,89 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Устройство торшерной линии Театрального сквера, расположенного возле Государственного учреждения культуры «Ставропольский Академический ордена «Знак Почета» театр имени М.Ю. Лермонтова», на пересечении улиц Дзержинского и Артема (в том числе разработка проектно-сметной документации) | 8767,13 | 8767,13 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 8767,13 | 8767,13 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Проектирование и строительство уличного освещения на территории города Ставрополя | 60495,10 | 7187,10 | 31788,00 | | 5380,00 | | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 48813,27 | 7187,10 | 20106,17 | | 5380,00 | | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 11681,83 | 0,00 | 11681,83 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: | 19313,31 | 2318,08 | 17378,68 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 3803,76 | 2318,08 | 869,13 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 16509,55 | 0,00 | 16509,55 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство участка сети дождевой канализации на территории «Русский лес» города Ставрополя | за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 868,92 | 0,00 | 868,92 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 16509,55 | 0,00 | 16509,55 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство участка сети дождевой канализации на территории «Русский лес» города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательская документация) | за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 0,21 | 0,00 | 0,21 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение инженерно-геодезических, геологических изысканий и разработка рабочей документации и сметного расчета по восстановлению выпусков сетей дождевой канализации и укреплению склонов по переулку Монастырскому в районе дома № 33 | 383,45 | 383,45 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация) | 46018,15 | 8339,65 | 7646,50 | | 7658,00 | | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 46618,15 | 8339,65 | 7646,50 | | 7658,00 | | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 14154,27 | 2414,42 | 2338,77 | | 2350,27 | | 2350,27 | 2350,27 | 2350,27 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 5453,12 | 966,37 | 897,35 | | 897,35 | | 897,35 | 897,35 | 897,35 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 27010,76 | 4958,86 | 4410,38 | | 4410,38 | | 4410,38 | 4410,38 | 4410,38 | администрация  Промышленного района города Ставрополя |
| 22. | Обеспечение проведения городских мероприятий, из них:  устройство фундамента и благоустройство прилегающей территории для установки памятника заслуженному художнику РСФСР П. М. Гречишкину | 13452,67 | 3068,22 | 2904,89 | | 1729,89 | | 1729,89 | 1869,89 | 1869,89 | комитет  городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 12022,79 | 1688,34 | 2854,89 | | 1729,89 | | 1729,89 | 1869,89 | 1869,89 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | комитет  градостроительства администрации города Ставрополя |
| 50,00 | 0,00 | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| установка трех пилонов с благоустройством прилегающей территории на Аллее Почетных граждан Ставропольского края, расположенной в городе Ставрополе по улице Маршала Жукова | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | комитет  градостроительства администрации города Ставрополя |
| 1379,88 | 1379,88 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя, из них:  изготовление технического плана по объекту «Строительство подпорной стены, расположенной в районе дома № 62а по ул. Герцена в городе Ставрополе» | 12095,19 | 895,19 | 2200,00 | | 2250,00 | | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 11160,20 | 0,00 | 2160,20 | | 2250,00 | | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 895,19 | 895,19 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 39,80 | 0,00 | 39,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 6/1 (озеленение, уличное освещение, ремонт инженерных сетей) | 7456,27 | 0,00 | 7456,27 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 7456,27 | 0,00 | 7456,27 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Благоустройство пешеходного спуска с  ул. Дзержинского к государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» по ул. Авиационной, 57 с ремонтом подпорной стены города Ставрополя (в том числе разработка проекта благоустройства) | 1653,04 | 1653,04 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 1653,04 | 1653,04 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение) | 302965,03 | 53606,06 | 54950,41 | | 48602,14 | | 48602,14 | 48602,14 | 48602,14 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 122506,08 | 43409,76 | 19744,08 | | 14838,06 | | 14838,06 | 14838,06 | 14838,06 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 156706,22 | 10196,30 | 11453,60 | | 33764,08 | | 33764,08 | 33764,08 | 33764,08 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 23752,73 | 0,00 | 23752,73 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя, а именно: устройство и содержание систем автоматизированного полива | 9883,13 | 1655,08 | 1645,61 | | 1645,61 | | 1645,61 | 1645,61 | 1645,61 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 9883,13 | 1655,08 | 1645,61 | | 1645,61 | | 1645,61 | 1645,61 | 1645,61 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 28. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев) | 16221,29 | 2502,65 | 2418,00 | | 2825,16 | | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 15721,29 | 1202,65 | 2189,72 | | 2825,16 | | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | |
| 4834,65 | 294,77 | 473,00 | | 941,72 | | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Ленинского района города  Ставрополя |
| 5057,13 | 515,25 | 775,00 | | 941,72 | | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 5329,51 | 392,63 | 1170,00 | | 941,72 | | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |  |
| 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | | | | |
| 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 29. | Приобретение коммунальной техники, райдеров и прицепов тракторных | 7484,65 | 0,00 | 7484,65 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 7484,65 | 0,00 | 7484,65 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | 21688,16 | 8188,16 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6750,00 | 6750,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 17688,16 | 4188,16 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6750,00 | 6750,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Создание рекреационной зоны с обустройством пешеходной аллеи, зон массового отдыха населения в центральной исторической части города Ставрополя, расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 53 квартал (2, 4 очередь) | 197669,00 | 197669,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 197669,00 | 197669,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Содержание центральной части города Ставрополя | 113837,70 | 19472,95 | 28472,95 | | 16472,95 | | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 113837,70 | 19472,95 | 28472,95 | | 16472,95 | | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 59856,48 | 9476,08 | 12476,08 | | 9476,08 | | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 53981,22 | 9996,87 | 15996,87 | | 6996,87 | | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 33. | Ремонт и установка скамеек и урн на территории города Ставрополя | 2995,30 | 495,30 | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 2995,30 | 495,30 | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 34. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории города Ставрополя | 46583,16 | 6684,84 | 8278,44 | | 7974,97 | | 7974,97 | 7834,97 | 7834,97 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 46583,16 | 6684,84 | 8278,44 | | 7974,97 | | 7974,97 | 7834,97 | 7834,97 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 7195,00 | 830,00 | 1273,00 | | 1273,00 | | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 8334,90 | 1101,37 | 1325,53 | | 1477,00 | | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 9939,44 | 1660,00 | 1639,94 | | 1660,00 | | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 1150,00 | 212,50 | 187,50 | | 187,50 | | 187,50 | 187,50 | 187,50 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 19963,32 | 2880,97 | 3852,47 | | 3377,47 | | 3377,47 | 3237,47 | 3237,47 | комитет городского хозяйства администрации  города Ставрополя |
| 35. | Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя | 26142,43 | 3845,74 | 3633,01 | | 4665,92 | | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 26142,43 | 3845,74 | 3633,01 | | 4665,92 | | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 7312,92 | 663,84 | 746,24 | | 1475,71 | | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 4690,78 | 766,20 | 574,26 | | 837,58 | | 837,58 | 837,58 | 837,58 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 14138,73 | 2415,70 | 2312,51 | | 2352,63 | | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 36. | Капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности города Ставрополя (разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Комсомольского пруда, проведение экспертизы проектно-сметной документации) | 4505,99 | 0,00 | 4505,99 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации  города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 4505,99 | 0,00 | 4505,99 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части проведения работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | 20782,55 | 0,00 | 6927,51 | | 6927,52 | | 6927,52 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации  города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 20607,64 | 0,00 | 6752,60 | | 6927,52 | | 6927,52 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 174,91 | 0,00 | 174,91 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по благоустройству и содержанию Комсомольского пруда | 66339,56 | 10663,52 | 11235,86 | | 11235,86 | | 11235,86 | 10984,23 | 10984,23 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | | | | |
| 66112,02 | 10663,52 | 11008,32 | | 11235,86 | | 11235,86 | 10984,23 | 10984,23 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | | | | |
| 227,54 | 0,00 | 227,54 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: | | 545870,01 | 92284,56 | 416735,21 | | 29996,56 | | 2284,56 | 2284,56 | 2284,56 |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | 459464,29 | 278546,95 | 55673,30 | | 31311,01 | | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 |
| Итого за счет средств организаций: | | 19486,12 | 0,00 | 13940,02 | | 5546,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств физических лиц: | | 2608,80 | 0,00 | 1221,70 | | 1387,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | | 1497484,06 | 233912,99 | 300353,23 | | 262997,34 | | 240319,62 | 229950,44 | 229950,44 |
| Итого по Подпрограмме: | | 5504040,06 | 604744,50 | 787923,46 | | 331238,11 | | 273915,19 | 263546,01 | 263546,01 |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко