ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2654»

В целях уточнения объемов финансирования комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя вносит на рассмотрение проект постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений             в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя 
от 22.11.2016 № 2654» (далее – проект постановления).

Проектом постановления предлагается:

в соответствии с письмом соисполнителя муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» (далее – Программа) – комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя в приложении 2 к Программе,    в разделе II характеристика мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности за 2019 год внести следующие изменения:

изменить в строке 1.2. «Утепление кровли» в столбце «Количество» значение с 462 кв. м на 344 кв. м, в столбце «Объем финансирования» изменить сумму с 387,48 тыс. рублей на 188 624,74 тыс. рублей за счет бюджета города Ставрополя;

изменить в строке 1.3. «Замена старых наружных дверных блоков на современные утепленные двери» в столбце «Количество» значение 4 шт. на  6 шт., в столбце «Объем финансирования» изменить сумму с                                   272,45 тыс. рублей на 261,08 тыс. рублей за счет бюджета города Ставрополя;

изменить в строке 1.4. «Теплоизоляция трубопровода системы отопления» в столбце «Объем финансирования» изменить сумму с                     162,00 тыс. рублей на 149,23 тыс. рублей за счет бюджета города Ставрополя;

изменить в строке 1.5. «Ремонт трубопровода и замена арматуры системы отопления» в столбце «Количество» значение 20/24 шт./м на                 32/0,9 шт./м, в столбце «Объем финансирования» изменить сумму с                          74,15 тыс. рублей на 67,39 тыс. рублей за счет бюджета города Ставрополя;

в соответствии с решением Ставропольской городской Думы                от 23.10.2019 № 383 о внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в связи с подготовкой к проведению праздничных мероприятий посвященных Новому году (ремонт световых конструкций и блоков управления «сухими» фонтанами) и учитывая дефицит бюджета города Ставрополя, произведено перемещение средств в сумме                           1 604,37 тыс. рублей с мероприятия «Энергосбережение и энергоэффективность систем коммунальной инфраструктуры».

С целью не допущения не соответствия степени расходов на достижение значений показателей их запланированному уровню в разделе      IV характеристика мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения за 2019 год предлагается внести изменения:

изменить в строке 1. «Замена котлов на современный аналог» в столбце «Количество» значение 15 шт. на 5 шт., в столбце «Объем финансирования» изменить сумму с 58124,00 тыс. рублей на 22088,00 тыс. рублей, в столбце «Экономический эффект в тыс. руб.» значение 7748,00 тыс. рублей на                   7944,00 тыс. рублей, за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 2. «Реконструкция насосных установок» в столбце «Объем финансирования» изменить сумму с 26289,00 тыс. рублей на 13470,00 тыс. рублей за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 3. «Установка системы частотного регулирования насосов» в столбце «Количество» значение 7 шт. на 3 шт., в столбце «Объем финансирования» изменить сумму с 27861,00 тыс. рублей на                                8435,00 тыс. рублей за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 4 мероприятие «Реконструкция системы химподготовки» на «Вынос транзитных тепловых сетей из подвалов жилых домов» значение 6 шт. на 861 м, в столбце «Объем финансирования» изменить сумму с 53363,00 тыс. рублей на 12141,00 тыс. рублей за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 5. «Реконструкция тепловых сетей» в столбце «Количество» значение 1979 м на 1004 м, в столбце «Объем финансирования» изменить сумму с 123167,00 тыс. рублей на                          36378,00 тыс. рублей за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 6. «Замена ветхих тепловых сетей на тепловые сети в ППУ изоляции» в столбце «Количество» значение 2300 м на 3300 м, в столбце «Объем финансирования» изменить сумму с 32820,00 тыс. рублей на 40970,00 тыс. рублей за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 7. «Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети» в столбце «Количество» значение 1000 м на 700 м, в столбце «Объем финансирования» изменить сумму с 2025,00 тыс. рублей на                     1540,00 тыс. рублей за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 9. «Проведение режимно-наладочных испытаний котлов и вспомогательного оборудования» в столбце «Количество» значение 50 шт. на 37 шт., в столбце «Объем финансирования» изменить сумму с 4290,00 тыс. рублей на 4289,00 тыс. рублей за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 10. «Разработка и внедрение мероприятий по оптимизации режимов работы тепловых сетей» в столбце «Количество» значение 6 систем на 5 систем, в столбце «Объем финансирования» изменить сумму с 4920,00 тыс. рублей на 4253,00 тыс. рублей за счет средства хозяйствующих субъектов;

В сфере водоснабжения и водоотведения за 2019 год предлагается внести изменения:

изменить в строке 1.1. «Перекладка сетей водоснабжения с использованием полимерных материалов» в столбце «Количество» значение 5 км на 6 км, в столбце «Объем финансирования» изменить сумму                              с 14600,00 тыс. рублей на 24160,35 тыс. рублей за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 1.2. «Перекладка сетей водоснабжения с использованием полимерных материалов» в столбце «Количество» значение 1 шт. на 6 шт., в столбце «Объем финансирования» изменить сумму                        с 600,00 тыс. рублей на 14700,00тыс. рублей за счет средства хозяйствующих субъектов;

изменить в строке 1.4. «Управление работой насосных агрегатов с помощью системы телеметрии» в столбце «Количество» значение 5 шт. на                6 шт., в столбце «Объем финансирования» изменить сумму                                       с 255,00 тыс. рублей на 1020,00 тыс. рублей за счет средства хозяйствующих субъектов;

Таким образом, финансирование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» составляет 1 518 508,41 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 48 008,50 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 5 347,84 тыс. рублей;

2018 год – 8 838,58 тыс. рублей;

2019 год – 5 744,06 тыс. рублей;

2020 год – 9 359,34 тыс. рублей;

2021 год – 9 359,34 тыс. рублей;

2022 год – 9 359,34 тыс. рублей;

внебюджетных средств в сумме 1 470 499,91 тыс. рублей, в том числе:

собственников помещений в сумме 94 557,16 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 13 437,08 тыс. рублей;

2018 год – 14 482,25 тыс. рублей;

2019 год – 13 658,22 тыс. рублей;

2020 год – 16 604,25 тыс. рублей;

2021 год – 17 666,96 тыс. рублей;

2022 год – 18 708,40 тыс. рублей;

хозяйствующих субъектов в сумме 1 375 942,75 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 166 587,71 тыс. рублей;

2018 год – 166 879,32 тыс. рублей;

2019 год – 196 823,60 тыс. рублей;

2020 год – 249 286,53 тыс. рублей;

2021 год – 280 682,22 тыс. рублей;

2022 год – 315 683,37 тыс. рублей».

Заместитель главы администрации

города Ставрополя, руководитель

комитета городского хозяйства

администрации города Ставрополя                                             И.А. Скорняков

А.С. Финогенов

Т.Н. Гнездилова

35-26-44