|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮГлава города Ставрополя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Х. Джатдоев«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 год |

**Календарный план мероприятий по воспроизводству лесов города Ставрополя и озеленению территории города Ставрополя на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование мероприятия** | **Объем работ** | **Срок****выполнения** | **Ответственный****исполнитель** |
| **1. Воспроизводство лесов города Ставрополя** |
| 1.1 | Высадка зеленых насаждений в урочище «Надежда» в целях воспроизводства лесных ресурсов города (вяз) | 1800 шт.  | март – апрель;октябрь – ноябрь | МБУ «Ставропольское городское лесничество» |
| 1.2 | Высадка зеленых насаждений в урочище «Мамайская лесная дача» в целях воспроизводства лесных ресурсов города:лох; дуб черешчатый;акация белая; вяз**Итого:** | 4 500 шт.4 900 шт.200 шт.400 шт.**10 000 шт.** | март – апрель;октябрь – ноябрь | МБУ «Ставропольское городское лесничество» |
| **2. Посадка деревьев на внутриквартальной территории города** |
| 2.1 |

|  |
| --- |
| ул. Дзержинского, 176 (ель); |
| ул. Дзержинского, 188 (сосна); |
| ул. Комсомольская, 89 (рябина, береза); |
|
| ул. Ленина, 237 (липа, рябина); |

ул. Ленина, 318/2 (рябина);ул. Ленина, 318/3 (рябина);ул. Комсомольская, 41 (липа, береза);ул. Туапсинская, 2А (дуб);ул. Полтавская, 62-65 (дуб, клен);пр. Гвардейский, 7 (клен);пер. Каховский, 17 (клен);ул. Лермонтова, 199 (сосна);ул. Л. Толстого, 98, 114, 134 (липа, рябина);ул. Добролюбова, 31 (рябина);ул. Мира, 280/3 (туя);ул. Чкалова, 17 (рябина, липа);ул. Чехова, 45 (береза, липа, дуб);пр. Фигурный, 6 (рябина);пр. Врачебный, 42 (туя, рябина);ул. Достоевского, 77/1, 77/2 (рябина, туя);ул. Серова, 472/3 (липа, береза);ул. Серова, 537/2 (липа, береза, дуб);ул. Беличенко, 2, 4, 6 (рябина)**Итого:** | 2 шт.2 шт.7 шт.4 шт.2 шт.2 шт.5 шт.5 шт.10 шт.5 шт.5 шт.1 шт.5 шт.10 шт.6 шт.5 шт.8 шт.3 шт.7 шт.15 шт.8 шт.10 шт.10 шт.**137 шт.** |  март – апрель;ноябрь - декабрь | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 2.2 |

|  |
| --- |
| ул. Пригородная, 195, 197, 199, 203, 207, 211/1, 211/3, 213/1, 215/3, (рябина, липа, береза, туя); |
| просп. К. Маркса, 3/1 (липа, рябина);просп. К. Маркса, 15 (липа, рябина);ул. Гражданская, 1б (липа, рябина);ул. Гражданская, 3 (рябина, рябина); |
| ул. Дзержинского, 1а (рябина);ул. Войтика, 43 (липа, рябина); ул. Орджоникидзе, 2а (береза);ул. Орджоникидзе, 4, 4/1 (береза); |
| просп. Кулакова, 47/5, 49, 49/5, 49/6 (рябина, береза, липа); |
| восточный склон историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» (береза, липа, дуб, клен); |
| бульвар имени генерала А. Ермолова (от ул. Войтика до ул. Казачьей) (клен); |
| пер. Макарова, 16 (рябина, липа)**Итого:** |

 | 15 шт.4 шт.2 шт.3 шт.3 шт.4 шт.3 шт.3 шт.7 шт.15 шт.20 шт.15 шт.15 шт.**109 шт.** | март – апрель;ноябрь - декабрь | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 2.3 | ул. Доваторцев, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 25А, 27, 29, 31, 31А, 32А, 32Б, 34, 34А, 44/1, 45, 46, 50/2 (липа, рябина, береза);ул. Шпаковская, 70/2, 74/3, 82/3, 84/2, 86/2, 111 (береза, рябина, клен); ул. Фроленко, 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22 (липа, рябина);пр. 2-й Юго-Западный, 9 (береза, туя);пр. Фестивальный, 5, 9, 15 (рябина);просп. Кулакова, 27/2, 29 (береза, липа, рябина);просп. Юности, 1/3, 24, 28/2, 32, 36А, 46 (липа, рябина);пер. Буйнакского, 8 (рябина, клен, дуб);ул. Бруснева, 16 (туя);ул. Васильева, 8, 12 (рябина);ул. Васякина, 190, 194 (рябина, липа);пер. Шеболдаева, 7, 11 (липа, рябина);ул. Южный обход, 55/1, 55/5,55/9 (ель, туя)**Итого:** | 100 шт.25 шт.30 шт.5 шт.10 шт.10 шт.15 шт.5 шт.5 шт.7 шт.10 шт.7 шт.13 шт.**242 шт.** | март – апрель;ноябрь - декабрь | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| **3. Озеленение территории города** |
| 3.1 | Реконструкция и высадка объектов озеленения:реконструкция живой изгороди на ул. Артема (прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова), на пл. В.И. Ленина (периметр ул. М. Морозова, ул. Артема и ул. Дзержинского) (боярышник);посадка и реконструкция кустарника в живой изгороди на пл. В.И. Ленина(гибискус);посадка хвойных кустарников на ул. Артема (прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова) (туя); ремонт лиственницы на ул. Артема от ул. Ленина до ул. М. Морозова; посадка хвойных, лиственных деревьев и кустарников на Александровской площади (тисс, туя, барбарис, можжевельник);ремонт аллеи по ул. Доваторцев (туя пирамидальная);ремонт кустарников на разворотном кругу ул. Доваторцев – ул. Тухачевского (барбарис желтый); реконструкция зеленых насаждений на разделительной полосе ул. Доваторцев от ул. Тухачевского до ул. 45 Параллель (липа) | 5 шт.80 шт.2 шт.16 шт.15 шт.5 шт.30 шт.20 шт. | март - ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.2 | Посев (восстановление) газонов партерных, мавританских и обыкновенных:просп. Кулакова от ул. Ленина до ул. Октябрьской (разделительная полоса);ул. Южный обход – ул. Доваторцев (разворотный круг);ул. Космонавтов (разделительная полоса);ул. Доваторцев (разделительная полоса);Крепостная гора;площадь им. В.И. Ленина;просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Советской;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского  | 7 000 кв. м | март - ноябрь  | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.3 | Дополнение клумб цветочными композициями из корневищных растений (канны):Крепостная гора;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского  | 6 000 шт. | май - июнь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.4 | Вертикальное озеленение ампельными растениями (петуния ампельная, пеларгония плющистая, ипомея, плющ, бегония ампельная):площадь им. В. И. Ленина;ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до ул. М. Жукова;Крепостная гора;просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной;ул. Булкина от ул. Советской до ул. Дзержинского;просп. Октябрьской Революции от ул. Дзержинского до ул. Советской;ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции;ул. Доваторцев – ул. Тухачевского (разворотный круг);площадь 200-летия города Ставрополя | 8 000 шт.  | май - июль  | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.5 | Декорирование архитектурно – художественного облика города с помощью высадки ковровых растений (бегония, гипоэстес, иризиния, седум, альтернантера):ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Голенева;ул. Булкина;ул. Советская | 183 500 шт. | май - сентябрь |  МУП «Горзеленстрой» |
| 3.6 | Создание дизайнерских клумб из горшечных растений (бегония драгон, агава, хлорофитум):площадь им. В.И. Ленина;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского (прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);Крепостная гора;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 34 100 шт.  | май - июль  | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.7 | Оформление клумб и газонов однолетними растениями (сальвия, петуния, бегония, тагетес, агератум, импатиенс, георгина, капуста):площадь им. В.И. Ленина;ул. Маршала Жукова от ул. Дзержинского до ул. Мира;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Советской;ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до ул. Маршала Жукова;просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной;ул. Советская от просп. Октябрьской Революции до ул. Булкина;ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции;просп. Юности, сквер «В честь 55-летия Великой Победы Советского народа над фашизмом», аллея «Ставропольцам, погибшим и умершим в результате ликвидации радиационных аварий и катастроф»;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 268 950 шт. | май - сентябрь  | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.8 | Оформление клумб и газонов многолетними растениями для сохранения эстетического вида города на длительный срок (астра, хоста):площадь им. В.И. Ленина;ул. Мира (администрация Ленинского района города Ставрополя);ул. Маршала Жукова от ул. Ленина до ул. Мира;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского (прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);ул. Артема от ул. Ленина до ул. Дзержинского;просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Советской;ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до ул. Маршала Жукова;Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной;ул. Советская от просп. Октябрьской Революции – ул. Булкина;ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 6 100 шт. | май - октябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.9 | Установка новых топиарных фигур на территории города Ставрополя | 2 шт. | сентябрь | МУП «Горзеленстрой»комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 3.10 | Создание дизайнерских клумб из двулетних растений (виола, маргаритка, цинерария, незабудка):площадь им. В.И. Ленина;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 140 000 шт. | октябрь - ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.11 | Формирование цветочных композиций путем посадки тюльпанов: площадь им. В.И. Ленина;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;Крепостная гора;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел»);Александровская площадь;ул. Доваторцев;ул. Булкина;ул. Дзержинского;просп. К. Маркса;ул. Вокзальная;просп. Октябрьской Революции | 100 000 шт. | октябрь - ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.12 | Декорирование архитектурно – художественного облика города с помощью высадки кустов роз: пересечение ул. Доваторцев и ул. 45 Параллель;разделительный газон по просп. Кулакова от ул. Ленина до ул. Октябрьской;разделительный газон ул. Доваторцев от ул. Лермонтова до ул. 45 Параллель;разделительный газон по ул. Космонавтов (пересечение ул. Космонавтов и ул. Доваторцев);ул. Космонавтов;Михайловское шоссе;Крепостная гора; ул. Дзержинского от ул. Л. Толстого до Александровской площади  | 9 000 шт. | ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| **4. Спил и обрезка сухостойных деревьев на территории города** |
| 4.1 | ул. Р. Люксембург, 6;ул. Р. Люксембург, 84;ул. Киевская, 37;ул. Лермонтова, 53ул. Лермонтова, 59;ул. Лермонтова, 62;ул. Лермонтова, 70;ул. Дзержинского (от ул. Л. Толстого до ул. Краснофлотской);ул. Дзержинского, 14А;пр. Деповский, 7;ул. Серова, 330;ул. Серова, 255/1;ул. Абрамовой, 39/1;Старомарьевское ш., 32;ул. Гоголя, 18;ул. Гоголя, 41;ул. 8 Марта, 124А;ул. Заводская, 10;ул. Дзержинского, 167;ул. 2 Промышленная, 8Т;ул. 2 я Промышленная, 3;ул. Ленина, 318/2;ул. Чапаева, 57А;ул. Серова, 354;ул. Серова, 213;ул. Серова 159;ул. Серова 359;ул. Серова, 2/3;ул. Бурмистрова, 106, 110, 112, 114;ул. Бурмистрова, 89, 126;ул. Бурмистрова, 47ул. Ленина, 208;пересечение ул. Ленина и ул. Л. Толстогоул. Лермонтова, 52А;ул. Л.Толстого, 22;ул. Тухачевского, 17Б;ул. Тухачевского, 18;ул. Тухачевского, 7/2;ул. Дзержинского, 84;ул. Дзержинского, 72;ул. Дзержинского, 159;ул. Дзержинского, 188;ул. Дзержинского, 70;ул. Социалистическая, 9;ул. Социалистическая, 27;просп. Кулакова, 18/4просп. Кулакова, 51;ул. Куйбышева, 21;ул. Мира, 349;ул. Мира, 365;ул. Мира, 206;ул. Мира, 276, 278;ул. Мира, 237;ул. Мира, 102А, 104;ул. Ломоносова, 123А;ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1;ул. Доваторцев, 11А; ул. Доваторцев, 7;ул. Доваторцев, 64ул. Станичная, 31,33;ул. Станичная, 57, 59;ул. Народная, 2Б;ул. Артема, 35;ул. Советская, 12А;ул. Голенева, 80;ул. Трунова (от ул. Бурмистрова до ул. Репина);**Итого:**  | 4 шт.1 шт.1 шт.2 шт.2 шт.1 шт.5 шт.13 шт.1 шт.2 шт.1 шт.2 шт.1 шт.7 шт.1 шт.2 шт. 1 шт.3 шт.2 шт.1 шт.2 шт.1 шт.1 шт.2 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.7 шт.2 шт.1 шт.2 шт.21 шт.1 шт.1 шт.1 шт.3 шт.1 шт.1 шт.3 шт.1 шт.1 шт.2 шт.1 шт.1 шт.1 шт.2 шт.1 шт.19 шт.4 шт.1 шт.17 шт.1 шт.2 шт. 1 шт.2 шт.2 шт.26 шт.45 шт.3 шт.3 шт.1 шт.1 шт.2 шт.1 шт.48 шт.**251 шт.** | в течение года | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 4.2 | ул. Пушкина, 85В;ул. Комсомольская, 45;ул. Московская, 30;ул. Московская, 50;ул. Менделеева, 6;пр. Ленинградский, 4;ул. Некрасова, 85;**Итого:** | 1 шт.1 шт.2 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.**8 шт.** | в течение года | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 4.3 | ул. Артиллерийская, 103/2;ул. Гарнизонная, 15 А/Г;ул. Горького, 20;ул. Горького, 21;ул. Горького, 35;ул. Голенева, 6;ул. Дзержинского, 211;ул. Завокзальная, 33 А;ул. Казанская, 18;ул. Калинина, 50;ул. Красная, 11;ул. Коллективная, 58;ул. Кирова, 41;ул. К. Цеткин, 36/1;пр. Ладожский, 40;ул. Лопатина, 46;пер. Новослободский, 3;ул. Овражная, 19;ул. Орджоникидзе, 96;ул. Орджоникидзе, 48 (Рылеева 3 А);ул. Орджоникидзе, 76;ул. Орджоникидзе, 2А;просп. К. Маркса, 70;ул. Парижской Коммуны, 54 Б;пр. Печорский, 10 А;пр. Песчаный, 11, 13;ул. Победы, 51;ул. Подгорная, 114;ул. Попова, 16 Б;ул. Пригородная, 205;ул. Пригородная, 225/1;ул. Российская, 12;ул. Ставропольская, 8/14;ул. Селекционная станция, 3;ул. Советская, 1;ул. Свободная, 281;ул. Таманская, 33-35;ул. Таманская, 29**Итого:** | 1 шт.3 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.3 шт.2 шт.1 шт.1 шт.2 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.2 шт.1 шт.2 шт.1 шт.3 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.6 шт.2 шт.2 шт.2 шт.1 шт.2 шт.3 шт.1 шт.1 шт.1 шт.**59 шт.** | в течение года | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 4.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 38А;ул. 50 лет ВЛКСМ 36/2ул. Герцена 102Апросп. Юности 12ул. 50 лет ВЛКСМ 23/1ул. Социалистическая 25ул. Некрасова 163ул. Некрасова, 191ул. Ленина 407просп. Юности 5ул. Краснофлотская 92/315ул. Короткова 118-120ул. 50 лет ВЛКСМ, 42Апр. Молодогвардейский, 35ул. Ленина, 470-472 (контплощадка)ул. Фроленко, 12ул. Ленина 417аул. Тухачевского, 11Вул. Социалистическая, 2/2ул. Мира, 458/1ул. Доваторцев 50/1ул. Доваторцев 69/3 ул. 7 Промышленнаяул. Короленко 4ул. Шпаковская 94/1ул. Шпаковская 94/4ул. Мира, 456ул. Гагарина 18-20ул. Ленина 397, 397/1-2ул. Васильева 21ул. Доваторцев, 57/4ул. Васильева, 11ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/4ул. Мира 461-465ул. Мира 473ул. Тухачевского 7/2ул. Тухачевского 7/4ДНТ «Вишневая поляна»ул. Доваторцев, 46/2пер. Шеболдаева 3/5ул. Балахонова 13ул. Васильева 49ул. 50 лет ВЛКСМ 44/1пр. Томский 15ул. Фроленко 14ул. Мира 409ул. Доваторцев 49/4ул. Мира 402ул. Фроленко 18просп. Юности 4аул. Доваторцев 51/1ул. 45 Параллель 32**Итого:** | 3 шт.6 шт.3 шт.3 шт.1 шт.2 шт.5 шт.1 шт.5 шт.1 шт.2 шт.3 шт.3 шт.1 шт.1 шт.5 шт.5 шт.2 шт.2 шт.2 шт.2 шт.2 шт.6 шт.1 шт.1 шт.4 шт.2 шт.3 шт.4 шт.6 шт.2 шт.2 шт.7 шт.4 шт.4 шт.1 шт.5 шт.5 шт.6 шт.5 шт.4 шт.2 шт.2 шт.2 шт.1 шт.4 шт.7 шт.6 шт.1 шт.3 шт.5 шт.2 шт.**167 шт.** | в течение года | администрация Промышленного района города Ставрополя |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Грибенник Александр Дмитриевич | глава администрации Ленинского района города Ставрополя |
| Семенов Дмитрий Юрьевич | глава администрации Промышленного района города Ставрополя |
|  |  |
| Ломанов АлексейАлексеевич  | глава администрации Октябрьского района города Ставрополя |