|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Глава города Ставрополя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Х. Джатдоев  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 год |

**Календарный план мероприятий по воспроизводству лесов города Ставрополя и озеленению территории города Ставрополя на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование мероприятия** | **Объем работ** | **Срок**  **выполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| **1. Воспроизводство лесов города Ставрополя** | | | | |
| 1.1 | Высадка зеленых насаждений в урочище «Надежда» в целях воспроизводства лесных ресурсов города (вяз) | 1800 шт. | март – апрель;  октябрь – ноябрь | МБУ «Ставропольское городское лесничество» |
| 1.2 | Высадка зеленых насаждений в урочище «Мамайская лесная дача» в целях воспроизводства лесных ресурсов города:  лох;  дуб черешчатый;  акация белая;  вяз  **Итого:** | 4 500 шт.  4 900 шт.  200 шт.  400 шт.  **10 000 шт.** | март – апрель;  октябрь – ноябрь | МБУ «Ставропольское городское лесничество» |
| **2. Посадка деревьев на внутриквартальной территории города** | | | | |
| 2.1 | |  | | --- | | ул. Дзержинского, 176 (ель); | | ул. Дзержинского, 188 (сосна); | | ул. Комсомольская, 89 (рябина, береза); | | | ул. Ленина, 237 (липа, рябина); |   ул. Ленина, 318/2 (рябина);  ул. Ленина, 318/3 (рябина);  ул. Комсомольская, 41 (липа, береза);  ул. Туапсинская, 2А (дуб);  ул. Полтавская, 62-65 (дуб, клен);  пр. Гвардейский, 7 (клен);  пер. Каховский, 17 (клен);  ул. Лермонтова, 199 (сосна);  ул. Л. Толстого, 98, 114, 134 (липа, рябина);  ул. Добролюбова, 31 (рябина);  ул. Мира, 280/3 (туя);  ул. Чкалова, 17 (рябина, липа);  ул. Чехова, 45 (береза, липа, дуб);  пр. Фигурный, 6 (рябина);  пр. Врачебный, 42 (туя, рябина);  ул. Достоевского, 77/1, 77/2 (рябина, туя);  ул. Серова, 472/3 (липа, береза);  ул. Серова, 537/2 (липа, береза, дуб);  ул. Беличенко, 2, 4, 6 (рябина)  **Итого:** | 2 шт.  2 шт.  7 шт.  4 шт.  2 шт.  2 шт.  5 шт.  5 шт.  10 шт.  5 шт.  5 шт.  1 шт.  5 шт.  10 шт.  6 шт.  5 шт.  8 шт.  3 шт.  7 шт.  15 шт.  8 шт.  10 шт.  10 шт.  **137 шт.** | март – апрель;  ноябрь - декабрь | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 2.2 | |  | | --- | | ул. Пригородная, 195, 197, 199, 203, 207, 211/1, 211/3, 213/1, 215/3, (рябина, липа, береза, туя); | | просп. К. Маркса, 3/1 (липа, рябина);  просп. К. Маркса, 15 (липа, рябина);  ул. Гражданская, 1б (липа, рябина);  ул. Гражданская, 3 (рябина, рябина); | | ул. Дзержинского, 1а (рябина);  ул. Войтика, 43 (липа, рябина);  ул. Орджоникидзе, 2а (береза);  ул. Орджоникидзе, 4, 4/1 (береза); | | просп. Кулакова, 47/5, 49, 49/5, 49/6 (рябина, береза, липа); | | восточный склон историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» (береза, липа, дуб, клен); | | бульвар имени генерала А. Ермолова (от ул. Войтика до ул. Казачьей) (клен); | | пер. Макарова, 16 (рябина, липа)  **Итого:** | | 15 шт.  4 шт.  2 шт.  3 шт.  3 шт.  4 шт.  3 шт.  3 шт.  7 шт.  15 шт.  20 шт.  15 шт.  15 шт.  **109 шт.** | март – апрель;  ноябрь - декабрь | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 2.3 | ул. Доваторцев, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 25А, 27, 29, 31, 31А, 32А, 32Б, 34, 34А, 44/1, 45, 46, 50/2 (липа, рябина, береза);  ул. Шпаковская, 70/2, 74/3, 82/3, 84/2, 86/2, 111 (береза, рябина, клен);  ул. Фроленко, 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22 (липа, рябина);  пр. 2-й Юго-Западный, 9 (береза, туя);  пр. Фестивальный, 5, 9, 15 (рябина);  просп. Кулакова, 27/2, 29 (береза, липа, рябина);  просп. Юности, 1/3, 24, 28/2, 32, 36А, 46 (липа, рябина);  пер. Буйнакского, 8 (рябина, клен, дуб);  ул. Бруснева, 16 (туя);  ул. Васильева, 8, 12 (рябина);  ул. Васякина, 190, 194 (рябина, липа);  пер. Шеболдаева, 7, 11 (липа, рябина);  ул. Южный обход, 55/1, 55/5,55/9 (ель, туя)  **Итого:** | 100 шт.  25 шт.  30 шт.  5 шт.  10 шт.  10 шт.  15 шт.  5 шт.  5 шт.  7 шт.  10 шт.  7 шт.  13 шт.  **242 шт.** | март – апрель;  ноябрь - декабрь | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| **3. Озеленение территории города** | | | | |
| 3.1 | Реконструкция и высадка объектов озеленения:  реконструкция живой изгороди на ул. Артема (прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова), на пл. В.И. Ленина (периметр ул. М. Морозова, ул. Артема и ул. Дзержинского) (боярышник);  посадка и реконструкция кустарника в живой изгороди на пл. В.И. Ленина  (гибискус);  посадка хвойных кустарников на ул. Артема (прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы  им. М.Ю. Лермонтова) (туя);  ремонт лиственницы на ул. Артема от ул. Ленина до ул. М. Морозова; посадка хвойных, лиственных деревьев и кустарников на Александровской площади (тисс, туя, барбарис, можжевельник);  ремонт аллеи по ул. Доваторцев (туя пирамидальная);  ремонт кустарников на разворотном кругу ул. Доваторцев –  ул. Тухачевского (барбарис желтый);  реконструкция зеленых насаждений на разделительной полосе  ул. Доваторцев от ул. Тухачевского до ул. 45 Параллель (липа) | 5 шт.  80 шт.  2 шт.  16 шт.  15 шт.  5 шт.  30 шт.  20 шт. | март - ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.2 | Посев (восстановление) газонов партерных, мавританских и обыкновенных:  просп. Кулакова от ул. Ленина до ул. Октябрьской (разделительная полоса);  ул. Южный обход – ул. Доваторцев (разворотный круг);  ул. Космонавтов (разделительная полоса);  ул. Доваторцев (разделительная полоса);  Крепостная гора;  площадь им. В.И. Ленина;  просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Советской;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского | 7 000 кв. м | март - ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.3 | Дополнение клумб цветочными композициями из корневищных растений (канны):  Крепостная гора;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского | 6 000 шт. | май - июнь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.4 | Вертикальное озеленение ампельными растениями (петуния ампельная, пеларгония плющистая, ипомея, плющ, бегония ампельная):  площадь им. В. И. Ленина;  ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до ул. М. Жукова;  Крепостная гора;  просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной;  ул. Булкина от ул. Советской до ул. Дзержинского;  просп. Октябрьской Революции от ул. Дзержинского до ул. Советской;  ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции;  ул. Доваторцев – ул. Тухачевского (разворотный круг);  площадь 200-летия города Ставрополя | 8 000 шт. | май - июль | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.5 | Декорирование архитектурно – художественного облика города с помощью высадки ковровых растений (бегония, гипоэстес, иризиния, седум, альтернантера):  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;  Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);  просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Голенева;  ул. Булкина;  ул. Советская | 183 500 шт. | май - сентябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.6 | Создание дизайнерских клумб из горшечных растений (бегония драгон, агава, хлорофитум):  площадь им. В.И. Ленина;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского (прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);  Крепостная гора;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 34 100 шт. | май - июль | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.7 | Оформление клумб и газонов однолетними растениями (сальвия, петуния, бегония, тагетес, агератум, импатиенс, георгина, капуста):  площадь им. В.И. Ленина;  ул. Маршала Жукова от ул. Дзержинского до ул. Мира;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;  просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Советской;  ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до  ул. Маршала Жукова;  просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной;  ул. Советская от просп. Октябрьской Революции до ул. Булкина;  ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции;  просп. Юности, сквер «В честь 55-летия Великой Победы Советского народа над фашизмом», аллея «Ставропольцам, погибшим и умершим в результате ликвидации радиационных аварий и катастроф»;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 268 950 шт. | май - сентябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.8 | Оформление клумб и газонов многолетними растениями для сохранения эстетического вида города на длительный срок (астра, хоста):  площадь им. В.И. Ленина;  ул. Мира (администрация Ленинского района города Ставрополя);  ул. Маршала Жукова от ул. Ленина до ул. Мира;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского (прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);  ул. Артема от ул. Ленина до ул. Дзержинского;  просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Советской;  ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до  ул. Маршала Жукова;  Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);  просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной;  ул. Советская от просп. Октябрьской Революции – ул. Булкина;  ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 6 100 шт. | май - октябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.9 | Установка новых топиарных фигур на территории города Ставрополя | 2 шт. | сентябрь | МУП «Горзеленстрой»  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 3.10 | Создание дизайнерских клумб из двулетних растений (виола, маргаритка, цинерария, незабудка):  площадь им. В.И. Ленина;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;  Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 140 000 шт. | октябрь - ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.11 | Формирование цветочных композиций путем посадки тюльпанов:  площадь им. В.И. Ленина;  ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;  Крепостная гора;  ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел»);  Александровская площадь;  ул. Доваторцев;  ул. Булкина;  ул. Дзержинского;  просп. К. Маркса;  ул. Вокзальная;  просп. Октябрьской Революции | 100 000 шт. | октябрь - ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 3.12 | Декорирование архитектурно – художественного облика города с помощью высадки кустов роз:  пересечение ул. Доваторцев и ул. 45 Параллель;  разделительный газон по просп. Кулакова от ул. Ленина до  ул. Октябрьской;  разделительный газон ул. Доваторцев от ул. Лермонтова до  ул. 45 Параллель;  разделительный газон по ул. Космонавтов (пересечение ул. Космонавтов и ул. Доваторцев);  ул. Космонавтов;  Михайловское шоссе;  Крепостная гора;  ул. Дзержинского от ул. Л. Толстого до Александровской площади | 9 000 шт. | ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| **4. Спил и обрезка сухостойных деревьев на территории города** | | | | |
| 4.1 | ул. Р. Люксембург, 6;  ул. Р. Люксембург, 84;  ул. Киевская, 37;  ул. Лермонтова, 53  ул. Лермонтова, 59;  ул. Лермонтова, 62;  ул. Лермонтова, 70;  ул. Дзержинского (от ул. Л. Толстого до ул. Краснофлотской);  ул. Дзержинского, 14А;  пр. Деповский, 7;  ул. Серова, 330;  ул. Серова, 255/1;  ул. Абрамовой, 39/1;  Старомарьевское ш., 32;  ул. Гоголя, 18;  ул. Гоголя, 41;  ул. 8 Марта, 124А;  ул. Заводская, 10;  ул. Дзержинского, 167;  ул. 2 Промышленная, 8Т;  ул. 2 я Промышленная, 3;  ул. Ленина, 318/2;  ул. Чапаева, 57А;  ул. Серова, 354;  ул. Серова, 213;  ул. Серова 159;  ул. Серова 359;  ул. Серова, 2/3;  ул. Бурмистрова, 106, 110, 112, 114;  ул. Бурмистрова, 89, 126;  ул. Бурмистрова, 47  ул. Ленина, 208;  пересечение ул. Ленина и ул. Л. Толстого  ул. Лермонтова, 52А;  ул. Л.Толстого, 22;  ул. Тухачевского, 17Б;  ул. Тухачевского, 18;  ул. Тухачевского, 7/2;  ул. Дзержинского, 84;  ул. Дзержинского, 72;  ул. Дзержинского, 159;  ул. Дзержинского, 188;  ул. Дзержинского, 70;  ул. Социалистическая, 9;  ул. Социалистическая, 27;  просп. Кулакова, 18/4  просп. Кулакова, 51;  ул. Куйбышева, 21;  ул. Мира, 349;  ул. Мира, 365;  ул. Мира, 206;  ул. Мира, 276, 278;  ул. Мира, 237;  ул. Мира, 102А, 104;  ул. Ломоносова, 123А;  ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1;  ул. Доваторцев, 11А;  ул. Доваторцев, 7;  ул. Доваторцев, 64  ул. Станичная, 31,33;  ул. Станичная, 57, 59;  ул. Народная, 2Б;  ул. Артема, 35;  ул. Советская, 12А;  ул. Голенева, 80;  ул. Трунова (от ул. Бурмистрова до ул. Репина);  **Итого:** | 4 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  2 шт.  1 шт.  5 шт.  13 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  7 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  3 шт.  2 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  7 шт.  2 шт.  1 шт.  2 шт.  21 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  3 шт.  1 шт.  1 шт.  3 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  19 шт.  4 шт.  1 шт.  17 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  2 шт.  2 шт.  26 шт.  45 шт.  3 шт.  3 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  48 шт.  **251 шт.** | в течение года | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 4.2 | ул. Пушкина, 85В;  ул. Комсомольская, 45;  ул. Московская, 30;  ул. Московская, 50;  ул. Менделеева, 6;  пр. Ленинградский, 4;  ул. Некрасова, 85;  **Итого:** | 1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  **8 шт.** | в течение года | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 4.3 | ул. Артиллерийская, 103/2;  ул. Гарнизонная, 15 А/Г;  ул. Горького, 20;  ул. Горького, 21;  ул. Горького, 35;  ул. Голенева, 6;  ул. Дзержинского, 211;  ул. Завокзальная, 33 А;  ул. Казанская, 18;  ул. Калинина, 50;  ул. Красная, 11;  ул. Коллективная, 58;  ул. Кирова, 41;  ул. К. Цеткин, 36/1;  пр. Ладожский, 40;  ул. Лопатина, 46;  пер. Новослободский, 3;  ул. Овражная, 19;  ул. Орджоникидзе, 96;  ул. Орджоникидзе, 48 (Рылеева 3 А);  ул. Орджоникидзе, 76;  ул. Орджоникидзе, 2А;  просп. К. Маркса, 70;  ул. Парижской Коммуны, 54 Б;  пр. Печорский, 10 А;  пр. Песчаный, 11, 13;  ул. Победы, 51;  ул. Подгорная, 114;  ул. Попова, 16 Б;  ул. Пригородная, 205;  ул. Пригородная, 225/1;  ул. Российская, 12;  ул. Ставропольская, 8/14;  ул. Селекционная станция, 3;  ул. Советская, 1;  ул. Свободная, 281;  ул. Таманская, 33-35;  ул. Таманская, 29  **Итого:** | 1 шт.  3 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  3 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  2 шт.  1 шт.  3 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  6 шт.  2 шт.  2 шт.  2 шт.  1 шт.  2 шт.  3 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  **59 шт.** | в течение года | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 4.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 38А;  ул. 50 лет ВЛКСМ 36/2  ул. Герцена 102А  просп. Юности 12  ул. 50 лет ВЛКСМ 23/1  ул. Социалистическая 25  ул. Некрасова 163  ул. Некрасова, 191  ул. Ленина 407  просп. Юности 5  ул. Краснофлотская 92/315  ул. Короткова 118-120  ул. 50 лет ВЛКСМ, 42А  пр. Молодогвардейский, 35  ул. Ленина, 470-472 (контплощадка)  ул. Фроленко, 12  ул. Ленина 417а  ул. Тухачевского, 11В  ул. Социалистическая, 2/2  ул. Мира, 458/1  ул. Доваторцев 50/1  ул. Доваторцев 69/3  ул. 7 Промышленная  ул. Короленко 4  ул. Шпаковская 94/1  ул. Шпаковская 94/4  ул. Мира, 456  ул. Гагарина 18-20  ул. Ленина 397, 397/1-2  ул. Васильева 21  ул. Доваторцев, 57/4  ул. Васильева, 11  ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/4  ул. Мира 461-465  ул. Мира 473  ул. Тухачевского 7/2  ул. Тухачевского 7/4  ДНТ «Вишневая поляна»  ул. Доваторцев, 46/2  пер. Шеболдаева 3/5  ул. Балахонова 13  ул. Васильева 49  ул. 50 лет ВЛКСМ 44/1  пр. Томский 15  ул. Фроленко 14  ул. Мира 409  ул. Доваторцев 49/4  ул. Мира 402  ул. Фроленко 18  просп. Юности 4а  ул. Доваторцев 51/1  ул. 45 Параллель 32  **Итого:** | 3 шт.  6 шт.  3 шт.  3 шт.  1 шт.  2 шт.  5 шт.  1 шт.  5 шт.  1 шт.  2 шт.  3 шт.  3 шт.  1 шт.  1 шт.  5 шт.  5 шт.  2 шт.  2 шт.  2 шт.  2 шт.  2 шт.  6 шт.  1 шт.  1 шт.  4 шт.  2 шт.  3 шт.  4 шт.  6 шт.  2 шт.  2 шт.  7 шт.  4 шт.  4 шт.  1 шт.  5 шт.  5 шт.  6 шт.  5 шт.  4 шт.  2 шт.  2 шт.  2 шт.  1 шт.  4 шт.  7 шт.  6 шт.  1 шт.  3 шт.  5 шт.  2 шт.  **167 шт.** | в течение года | администрация Промышленного района города Ставрополя |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Грибенник Александр  Дмитриевич | глава администрации Ленинского района города Ставрополя |
| Семенов Дмитрий  Юрьевич | глава администрации Промышленного района города Ставрополя |
|  |  |
| Ломанов Алексей  Алексеевич | глава администрации Октябрьского района города Ставрополя |