П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.10.2013                 г. Ставрополь                    № 3471

О заключении долгосрочных

муниципальных контрактов

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                от 29 декабря 2007 г. № 978 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом», постановлением администрации города Ставрополя от 30.03.2012 № 710 «Об утверждении Порядка принятия администрацией города Ставрополя решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом для муниципальных нужд города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о заключении долгосрочных муниципальных контрактов:

на выполнение работ по реконструкции проспекта Кулакова от улицы Октябрьской до улицы Коломийцева в городе Ставрополе;

на оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля при выполнении работ по реконструкции проспекта Кулакова от улицы Октябрьской до улицы Коломийцева в городе Ставрополе;

на оказание услуг по осуществлению функций авторского надзора при выполнении работ по реконструкции проспекта Кулакова от улицы Октябрьской до улицы Коломийцева в городе Ставрополе.

2. Утвердить условия заключения долгосрочных муниципальных контрактов согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя Голоскокова Ю.В.

Глава администрации

города Ставрополя							      А.Х. Джатдоев

Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от    10.10.2013    № 3471

УСЛОВИЯ

заключения долгосрочных муниципальных контрактов

| № п/п | Наименование контракта | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по реконструкции проспекта Кулакова от улицы Октябрьской до улицы Коломийцева в городе Ставрополе | планируемые результаты выполнения работ | увеличение пропускной способности северо-западного въезда в город Ставрополь за счет изменения геометрических параметров проезжей части участка проспекта Кулакова от улицы Октябрьской до улицы Коломийцева; обеспечение безопасности дорожного движения на реконструируемом участке проспекта Кулакова за счет обустройства автомобильной дороги техническими средствами организации дорожного движения, устройства тротуаров и линии наружного электрического освещения |
|  |  | описание состава работ | реконструкция участка проспекта Кулакова протяженностью 2298,97 м в соответствии с утвержденным проектом реконструкции; строительство подпорных стен грунтовой призмы железнодорожного полотна, пересекающего проспект Кулакова, для размещения дополнительных полос движения автомобильного транспорта шириной 4 м и тротуаров шириной 0,75 м и 1,5 м; переустройство инженерных сетей, попадающих в зону реконструкции проспекта Кулакова и на прилегающих территориях; своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию и контроль исполнения |
|  |  | предельный срок выполнения работ | 25 декабря 2014 года |
|  |  | предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта | 395 028 756,00 рублей, в том числе: 2013 год - 127 229 106,00 рублей; 2014 год - 267 799 650,00 рублей |
| 2. | Оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля при выполнении работ по реконструкции проспекта Кулакова от улицы Октябрьской до улицы Коломийцева в городе Ставрополе | планируемые результаты оказания услуг | соблюдение сроков выполнения работ, объемов выполненных работ, соблюдение строительных норм и правил, соответствие стоимости работ, используемых товаров и материалов проектной документации |
|  |  | описание состава услуг | осуществление функций строительного контроля, в том числе: приемка выполненных объемов работ; контроль за соответствием строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов проектным решениям; контроль наличия документов, удостоверяющих качество используемых товаров и материалов; освидетельствование и оценка выполненных работ; контроль за наличием и правильностью ведения исполнительной документации |
|  |  | предельный срок оказания услуг | 25 декабря 2014 года |
|  |  | предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта | 8 453 615,00 рублей, в том числе: 2013 год - 2 722 703,00 рубля; 2014 год - 5 730 912,00 рублей |
| 3. | Оказание услуг по осуществлению функций авторского надзора при выполнении работ по реконструкции проспекта Кулакова от улицы Октябрьской до улицы Коломийцева в городе Ставрополе | планируемые результаты оказания услуг | обеспечение соответствия решений, содержащихся в проектной документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. |
|  |  | описание состава услуг | выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ проектной документации и требованиям строительных норм и правил; выборочный контроль за соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования в соответствии с принятыми проектными решениями; содействие в ознакомлении работников, осуществляющих строительные и монтажные работы, и представителей заказчика с проектной документацией; информирование заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектной документации и нарушений требований нормативных документов; участие специалистов в приемке и освидетельствовании работ в процессе строительства отдельных ответственных элементов и конструкций объекта |
|  |  | предельный срок оказания услуг | 25 декабря 2014 года |
|  |  | предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта | 790 060,00 рублей, в том числе: 2013 год - 254 458,00 рублей; 2014 год - 535 602,00 рублей |

Управляющий делами

администрации города Ставрополя                                               Е.И. Калягина